Caiet de sarcini

Sistem hibrid pentru evaluarea accesibilității site-urilor responsive

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Tema | Evaluarea accesibilității interfețelor web responsive folosind inteligența artificială |
| Autor | Silviu Vasilică Luța |
| Versiune | 1.0 |
| Stare | Cerințe înghețate pentru implementare |
| Data | 1 septembrie 2026 |
| Coordonator / program | De completat în versiunea formală |

Statutul versiunii: Specificația 1.0 este completă și înghețată pentru implementare. Valorile administrative și configurația efectivă a pilotului se consemnează factual, fără redefinirea retrospectivă a designului.

# 1. Scopul documentului

Documentul descrie comportamentul așteptat al sistemului și constituie baza pentru implementare, verificare și trasabilitate. Cerințele sunt independente de detaliile finale ale codului și sunt numerotate stabil.

Regulă de modificare: O cerință aprobată nu se renumerotează. Modificările ulterioare primesc versiune și justificare în jurnalul proiectului.

# 2. Descriere generală

Evaluatorul introduce URL-ul unei pagini publice, selectează viewportul, metoda și modelul, apoi pornește analiza. Sistemul redă pagina într-un browser automat, execută axe-core, pregătește contextul pentru AI și produce un raport care păstrează sursa fiecărei constatări.

## 2.1 Domeniu

- o pagină web publică per execuție;

- viewport desktop și/sau mobil;

- analiză bazată pe reguli, analiză AI și raport hibrid;

- istoric, comparații și export pentru experiment;

- fără autentificare, crawling complet, certificare sau reparare automată.

# 3. Actori și sisteme externe

| Entitate | Tip | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| Evaluator | Actor principal | Configurează, pornește și interpretează analiza. |
| Site analizat | Sistem extern | Furnizează pagina web publică. |
| Serviciu AI | Sistem extern | Primește contextul permis și returnează constatări structurate. |
| axe-core | Componentă de analiză | Execută verificări automate bazate pe reguli. |

Decizie: Prima versiune are un singur rol uman. Nu sunt necesare conturi, administratori sau gestionarea utilizatorilor.

# 4. Cazuri de utilizare

| ID | Denumire | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| UC01 | Configurarea analizei | Introducerea URL-ului, alegerea modelului, viewportului și metodei. |
| UC02 | Validarea URL-ului | Verificarea formatului, accesibilității și siguranței adresei. |
| UC03 | Analiza desktop | Redarea și analizarea paginii la rezoluție desktop. |
| UC04 | Analiza mobilă | Redarea și analizarea paginii într-un viewport mobil. |
| UC05 | Analiza axe-core | Executarea verificărilor automate bazate pe reguli. |
| UC06 | Analiza AI | Transmiterea contextului selectat și primirea unui rezultat structurat. |
| UC07 | Combinarea rezultatelor | Separarea constatărilor axe-only, AI-only și comune. |
| UC08 | Vizualizarea raportului | Consultarea rezumatului, problemelor, explicațiilor și recomandărilor. |
| UC09 | Comparația desktop-mobil | Identificarea problemelor comune și specifice viewportului. |
| UC10 | Comparația modelelor | Rularea aceleiași configurații cu modele diferite. |
| UC11 | Istoricul analizelor | Consultarea și repetarea execuțiilor anterioare. |
| UC12 | Exportul datelor | Export JSON pentru rezultat complet și CSV pentru analiză. |

## 4.1 Flux principal

- Evaluatorul introduce URL-ul și selectează configurația.

- Sistemul validează adresa și afișează numărul estimat de apeluri AI.

- Browserul încarcă pagina la viewportul stabilit.

- Se colectează contextul și se execută metodele selectate.

- Rezultatele sunt validate, normalizate și păstrate separat.

- Sistemul afișează raportul și permite exportul.

# 5. Cerințe funcționale

| ID | Cerință | Prioritate | Trasabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Sistemul permite introducerea URL-ului unei singure pagini web. | MVP | UC01 |
| RF-02 | Sistemul validează formatul, protocolul și accesibilitatea URL-ului. | MVP | UC02 |
| RF-03 | Evaluatorul poate selecta desktop, mobil sau ambele viewporturi. | MVP | UC01 |
| RF-04 | Sistemul afișează modelele AI configurate și permite selectarea unuia. | MVP | UC01 |
| RF-05 | Evaluatorul poate selecta axe-core, AI, hibrid sau comparație. | MVP | UC01 |
| RF-06 | În modul experimental se configurează contextul AI: structură, captură și/sau rezultate axe-core. | Experiment | UC01 |
| RF-07 | Pagina este deschisă într-un browser automat folosind viewportul selectat. | MVP | UC03/04 |
| RF-08 | Sistemul așteaptă încărcarea paginii în limita de timp configurată. | MVP | UC03/04 |
| RF-09 | Sistemul colectează structura, elementele interactive, textele și proprietățile relevante. | MVP | UC03/04 |
| RF-10 | Sistemul poate realiza o captură pentru fiecare viewport analizat. | MVP | UC03/04 |
| RF-11 | Sistemul execută axe-core și păstrează rezultatul complet. | MVP | UC05 |
| RF-12 | Sistemul transmite modelului numai informațiile selectate în configurație. | MVP | UC06 |
| RF-13 | Modelului i se solicită constatări într-o schemă structurată. | MVP | UC06 |
| RF-14 | Sistemul validează schema răspunsului AI și semnalează răspunsurile invalide. | MVP | UC06 |
| RF-15 | Rezultatele axe-core și AI sunt normalizate într-un format comun. | MVP | UC07 |
| RF-16 | Sistemul grupează constatările fără a elimina rezultatele originale. | MVP | UC07 |
| RF-17 | Raportul afișează rezumat, severități, criterii WCAG și metode de detectare. | MVP | UC08 |
| RF-18 | Raportul afișează detaliile fiecărei constatări și recomandarea asociată. | MVP | UC08 |
| RF-19 | Evaluatorul poate filtra după severitate, criteriu, sursă, viewport și model. | Experiment | UC08 |
| RF-20 | Sistemul compară problemele comune și specifice desktopului sau mobilului. | Experiment | UC09 |
| RF-21 | Aceeași configurație poate fi executată cu modele AI diferite. | Experiment | UC10 |
| RF-22 | Pentru fiecare execuție se păstrează configurația și versiunile instrumentelor. | Experiment | UC10/11 |
| RF-23 | Sistemul înregistrează timpii, tokenii, costul și erorile. | Experiment | UC10 |
| RF-24 | Sistemul păstrează rezultatele originale, normalizate și combinate. | Experiment | UC11 |
| RF-25 | Evaluatorul poate consulta istoricul analizelor. | Util | UC11 |
| RF-26 | Evaluatorul poate repeta o analiză folosind aceeași configurație. | Experiment | UC11 |
| RF-27 | Sistemul exportă rezultatul complet în JSON și datele experimentale în CSV. | Experiment | UC12 |
| RF-28 | Sistemul oferă mesaje clare pentru erori de URL, browser, axe-core, API și format AI. | MVP | Toate |
| RF-29 | Pentru benchmark, sistemul poate executa o secvență prestabilită de interacțiuni înaintea analizei. | Experiment | UC03/04 |

# 6. Cerințe nefuncționale

| ID | Cerință | Categorie |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Încărcarea paginii are o limită configurabilă, inițial 30 de secunde. | Performanță |
| RNF-02 | Ținta inițială pentru o analiză completă pe un viewport este maximum 90 de secunde. | Performanță |
| RNF-03 | Dimensiunea contextului și numărul de tokeni sunt limitate. | Performanță |
| RNF-04 | Eșecul AI nu elimină rezultatele axe-core deja obținute. | Fiabilitate |
| RNF-05 | O configurație poate fi repetată fără reconstrucție manuală. | Fiabilitate |
| RNF-06 | Rezultatele execuțiilor și configurațiilor diferite nu sunt amestecate. | Integritate |
| RNF-07 | Cheia API rămâne pe server și nu apare în cod, browser, exporturi sau loguri. | Securitate |
| RNF-08 | Sunt blocate localhost, IP-urile private, fișierele locale și protocoalele nepermise. | Securitate |
| RNF-09 | Adresa finală este reverificată după redirecționări. | Securitate |
| RNF-10 | Browserul automat este izolat de sesiunile și datele evaluatorului. | Securitate |
| RNF-11 | Prima versiune analizează numai pagini publice, fără autentificare. | Confidențialitate |
| RNF-12 | Evaluatorul este informat despre transmiterea contextului către serviciul AI. | Confidențialitate |
| RNF-13 | Către AI sunt trimise numai datele necesare analizei. | Confidențialitate |
| RNF-14 | Păstrarea capturilor și conținutului este configurabilă. | Confidențialitate |
| RNF-15 | Interfața aplicației urmărește WCAG 2.2 nivel AA. | Accesibilitate |
| RNF-16 | Funcțiile principale sunt operabile numai din tastatură. | Accesibilitate |
| RNF-17 | Mesajele sunt clare și nu expun doar detalii tehnice. | Utilizabilitate |
| RNF-18 | Interfața și explicațiile sunt disponibile cel puțin în română. | Utilizabilitate |
| RNF-19 | Configurația, promptul, parametrii și versiunile sunt păstrate. | Reproductibilitate |
| RNF-20 | Rezultatele originale sunt păstrate separat de cele procesate. | Reproductibilitate |
| RNF-21 | Fiecare execuție are identificator unic. | Reproductibilitate |
| RNF-22 | Timpul este stocat într-un format unitar, preferabil UTC. | Reproductibilitate |
| RNF-23 | Comparațiile păstrează pagina, viewportul, promptul și configurația identice. | Reproductibilitate |
| RNF-24 | Numărul maxim de tokeni generați este configurabil. | Cost |
| RNF-25 | Costul este calculat separat pentru fiecare execuție și model. | Cost |
| RNF-26 | Analizele multiple afișează în prealabil numărul de apeluri AI. | Cost |
| RNF-27 | Modelele și prețurile sunt configurabile fără schimbarea logicii principale. | Mentenanță |
| RNF-28 | Browserul, axe-core, AI, raportarea și stocarea sunt separate logic. | Mentenanță |
| RNF-29 | Pot fi adăugați ulterior alți furnizori AI. | Extensibilitate |
| RNF-30 | Cerințele obligatorii pot fi verificate prin teste sau criterii de acceptare. | Testabilitate |
| RNF-31 | O execuție analizează o singură pagină, nu întregul site. | Limită |
| RNF-32 | Raportul nu este prezentat drept certificare oficială WCAG. | Limită |
| RNF-33 | Prima versiune recomandă remedieri, dar nu modifică automat site-ul. | Limită |

Valori provizorii: Limitele de 30 și 90 de secunde sunt ținte inițiale și vor fi revizuite după experimentul pilot.

# 7. Structura minimă a unei constatări

| Câmp | Descriere |
| --- | --- |
| findingId | Identificator unic în cadrul execuției |
| source | AXE, AI sau BOTH |
| viewport | Desktop, mobil sau reflow-320 |
| element | Selector, fragment sau zonă identificabilă |
| description | Descrierea barierei |
| wcagCriterion | Criteriul WCAG propus |
| conformanceLevel | A sau AA, când este cunoscut |
| severity | Severitatea furnizată sau estimată, separată de nivelul WCAG |
| explanation | Explicație pentru evaluator |
| recommendation | Recomandare de remediere, fără aplicare automată |
| confidence | Încrederea declarată de model, fără a fi tratată ca probabilitate calibrată |
| rawReference | Legătura internă spre rezultatul original |

## 7.1 Structura minimă a evaluării

Evaluarea manuală nu modifică rezultatul original. Ea adaugă o înregistrare trasabilă, legată de constatare și de ground truth, pentru calcularea metricilor și analiza calității explicațiilor.

| Câmp | Descriere |
| --- | --- |
| detectionClass | TP, FP, FN, TN, DUP sau OV |
| matchedGroundTruthId | Problema de referință cu care a fost potrivită constatarea |
| localizationScore | 0-2: de la localizare greșită la element exact |
| wcagScore | 0-2: de la asociere greșită la criteriul principal exact |
| E1-E5 | Scoruri 1-5 pentru corectitudine, claritate, specificitate, recomandare și impact |
| qualityScore | Media E1-E5, limitată la 2,5 dacă E1 este cel mult 2 |
| reviewer | Evaluatorul care a realizat codificarea |
| notes | Justificare scurtă pentru cazurile ambigue sau excluse |

# 8. Criterii de acceptare

Criteriile descriu rezultatul observabil. Pașii tehnici de testare vor fi detaliați în planul de testare al implementării.

| ID | Condiție de acceptare |
| --- | --- |
| CA-01 | Un URL public valid este încărcat, iar analiza începe. |
| CA-02 | Un URL incorect este respins înaintea analizei, cu mesaj clar. |
| CA-03 | localhost, IP-urile private, fișierele locale și redirecționările interne sunt blocate. |
| CA-04 | Selecția desktop, mobil sau ambele este respectată și rezoluția apare în raport. |
| CA-05 | Modelul selectat este folosit efectiv și numele lui este salvat. |
| CA-06 | Metoda selectată - axe-core, AI sau hibrid - este executată și declarată. |
| CA-07 | Contextul AI activat/dezactivat corespunde configurației salvate. |
| CA-08 | Depășirea limitei de încărcare oprește controlat execuția fără blocarea aplicației. |
| CA-09 | Captura corespunde paginii și viewportului și nu este trimisă când opțiunea este oprită. |
| CA-10 | Rezultatul axe-core păstrează regula, severitatea, descrierea și elementul afectat. |
| CA-11 | O constatare AI validă conține toate câmpurile schemei aprobate. |
| CA-12 | Un răspuns AI invalid este marcat ca eroare, fără pierderea rezultatului axe-core. |
| CA-13 | Raportul separă axe-only, AI-only și comun, păstrând rezultatele originale. |
| CA-14 | Raportul conține URL, timp, viewport, model, metodă, probleme și recomandări. |
| CA-15 | Filtrele nu modifică datele originale. |
| CA-16 | Comparația desktop-mobil prezintă probleme comune și specifice. |
| CA-17 | Comparația modelelor schimbă numai modelul și evidențiază diferențele. |
| CA-18 | Fiecare apel AI înregistrează tokeni, durată, cost și stare. |
| CA-19 | Execuțiile au identificatori unici și pot fi repetate separat. |
| CA-20 | Exportul JSON este complet și parsează fără erori. |
| CA-21 | Exportul CSV are câte un rând per constatare și coloanele experimentale definite. |
| CA-22 | La indisponibilitatea AI, rezultatul axe-core rămâne disponibil ca rezultat parțial. |
| CA-23 | Cheia API nu apare în interfață, cod, loguri sau exporturi. |
| CA-24 | Funcțiile principale sunt utilizabile din tastatură, iar interfața trece o verificare axe-core. |
| CA-25 | Transmiterea către AI este explicată și necesită confirmare. |
| CA-26 | Configurația și rezultatele permit reconstruirea unei execuții. |
| CA-27 | Raportul declară limitele, necesitatea verificării umane și lipsa certificării. |

# 9. Prioritizare

| Nivel | Conținut |
| --- | --- |
| MVP | Configurare, validare, browser, axe-core, AI structurat, normalizare, raport și erori. |
| Experiment | Configurații de intrare, comparații, metadate, repetări, costuri și exporturi. |
| Util | Istoric avansat și îmbunătățiri de navigare. |
| În afara v0.1 | Crawling, autentificare, reparare automată, PDF și aplicații native. |

# 10. Constrângeri și riscuri

- Răspunsurile AI pot fi inexacte, instabile sau neconforme cu schema.

- Paginile publice se pot modifica între execuții; benchmarkul controlat este sursa principală pentru metrici.

- Capturile și structura paginii pot conține informații trimise unui furnizor extern.

- Modelele și prețurile se pot schimba; configurația trebuie înregistrată la momentul experimentului.

- Unele criterii WCAG necesită evaluare umană și nu pot fi certificate automat.

# 11. Arhitectura conceptuală aprobată

Soluția este un monolit modular Java 21/Spring Boot/Maven cu interfață Thymeleaf, orchestrare, Playwright, axe-core, adaptor OpenAI, normalizare, persistență PostgreSQL/Flyway, raportare și securitate URL/SSRF. H2 este folosit în teste, iar capturile și rezultatele brute mari sunt stocate în fișiere cu hash și metadate în baza de date. Contractele și criteriile fazelor sunt normative în documentul 06 versiunea 1.0.

# 12. Glosar

| Termen | Definiție de lucru |
| --- | --- |
| Accesibilitate web | Posibilitatea persoanelor cu dizabilități de a percepe, înțelege, naviga și utiliza conținutul web. |
| Viewport | Zona de afișare controlată a browserului, definită prin lățime și înălțime. |
| Responsive | Comportamentul prin care interfața se adaptează dimensiunii și modului de afișare. |
| Ground truth | Setul de probleme reale stabilit înaintea experimentului. |
| Constatare | O problemă de accesibilitate raportată de o metodă. |
| Hibrid | Combinarea trasabilă a rezultatelor axe-core și AI. |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines. |

# 13. Surse normative și de context

W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

W3C WAI, Mobile Accessibility at W3C. https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/mobile/