Ghid de implementare pentru Codex

Specificație tehnică de predare: arhitectură, contracte, API-uri și criterii de livrare

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Tema | Evaluarea accesibilității interfețelor web responsive folosind inteligența artificială |
| Autor | Silviu Vasilică Luța |
| Versiune | 1.0 |
| Stare | Contract complet pentru implementarea F3–F7 |
| Data | 1 septembrie 2026 |
| Coordonator / program | De completat în versiunea formală |

Statutul versiunii: Specificația 1.0 este completă și înghețată pentru implementare. Valorile administrative și configurația efectivă a pilotului se consemnează factual, fără redefinirea retrospectivă a designului.

# 1. Scop și mod de utilizare

Acest document transmite către Codex deciziile necesare implementării prototipului pentru disertație. El descrie ce trebuie construit, ordinea recomandată, limitele și criteriile prin care o etapă este considerată terminată. Nu conține cod și nu înlocuiește caietul de sarcini sau protocolul experimental.

Instrucțiune de predare: Codex trebuie să implementeze incremental un monolit modular Java, să păstreze rezultatele brute și să ceară clarificare înainte de orice schimbare care afectează metodologia cercetării.

## 1.1 Pachet obligatoriu de intrare

- 00 - Indexul proiectului: starea și versiunile aprobate;

- 01 - Planul cercetării: obiectivele și întrebările științifice;

- 02 - Caietul de sarcini: cazurile de utilizare, cerințele și criteriile de acceptare;

- 03 - Protocolul experimental: condițiile, repetările și metricile;

- 04 - Catalogul scenariilor WCAG: benchmarkul BAD/GOOD și ground truth-ul;

- 05 - Registrul experimentului: forma datelor care trebuie exportate și analizate.

- 06 - Prezentul ghid: stackul, contractele, etapele și criteriile de livrare;

- 07 - Planul disertației și calendarul: ordinea activităților și punctele de control;

- 08 - Bibliografia și jurnalul: sursele, deciziile și valorile factuale consemnate la pilot și implementare.

# 2. Domeniul produsului

Produsul primește URL-ul unei singure pagini web publice, o redă controlat în viewport desktop, mobil sau ambele, rulează axe-core și/sau analiza AI, apoi produce rezultate trasabile și comparabile. Interfața aplicației trebuie să fie responsive și să urmărească WCAG 2.2 nivel AA.

## 2.1 Inclus în prima versiune

- pagini web publice accesibile prin HTTP sau HTTPS;

- viewporturi desktop, mobil și, pentru benchmark, reflow la 320 px;

- redare prin browser automat și capturarea unei stări controlate;

- axe-core, analiză AI online și rezultat hibrid;

- selectarea modelului AI din interfață;

- istoric, repetare, raport și export JSON/CSV;

- înregistrarea timpului, tokenilor, costului, erorilor și versiunilor.

## 2.2 Exclus din prima versiune

- aplicații native Android sau iOS;

- autentificare, conturi și pagini cu date personale;

- scanarea automată a întregului site;

- certificarea oficială WCAG;

- repararea automată a paginii;

- înlocuirea evaluării umane sau a testelor cu utilizatori.

# 3. Baza tehnică aprobată

| Zonă | Decizie | Observație |
| --- | --- | --- |
| Limbaj | Java 21 | Versiune LTS; toate versiunile se înregistrează. |
| Backend | Spring Boot | API REST și orchestrarea analizelor. |
| Build | Maven | Build reproductibil și teste automate. |
| Browser | Playwright pentru Java | Viewport, navigare, interacțiuni și capturi. |
| Reguli | axe-core | Rezultatul original rămâne nemodificat. |
| AI | OpenAI API online | Cheia rămâne numai pe server. |
| Modele | Configurabile | Interfața nu codifică un model fix. |
| UI | Thymeleaf + HTML/CSS + JavaScript simplu | Același proiect Spring Boot; fără React. |
| Persistență | PostgreSQL + sistem de fișiere | H2 este folosit pentru testele automate. |

Decizie fixată: Aplicația este un singur proiect Spring Boot Maven. Interfața este randată cu Thymeleaf; PostgreSQL păstrează datele aplicației, iar fișierele mari sunt stocate separat și referite prin cale, hash și metadate.

# 4. Arhitectura conceptuală

| Nr. | Componentă | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Interfață web | Configurează analiza, afișează progresul, raportul, istoricul și exporturile. |
| 2 | Backend / orchestrator | Validează cererea, planifică rulările și coordonează toate componentele. |
| 3 | Automatizare browser | Redă aceeași pagină în viewporturile cerute și produce PageSnapshot. |
| 4 | Motoare de analiză | Rulează axe-core și adaptorul furnizorului AI independent. |
| 5 | Normalizare și combinare | Transformă rezultatele într-un model comun și marchează AXE_ONLY, AI_ONLY sau BOTH. |
| 6 | Persistență | Păstrează configurații, execuții, rezultate brute, rezultate normalizate și referințe la capturi. |
| 7 | Raportare | Construiește raportul, comparațiile și exporturile experimentale. |

## 4.1 Fluxul principal

- Interfața trimite URL-ul și configurația analizei.

- Backendul validează URL-ul, consimțământul AI, modelul și limita estimată de cost.

- Browserul deschide pagina, execută scenariul de interacțiune și creează câte un snapshot pentru fiecare viewport.

- axe-core și adaptorul AI analizează aceeași stare a paginii; un eșec AI nu șterge rezultatul axe-core.

- Rezultatele sunt validate, normalizate și combinate fără a modifica sursele brute.

- Starea, costurile și erorile sunt persistate, iar raportul devine disponibil prin API.

Regulă experimentală: M4 - hibrid este calculat din rezultatele M1 și M3 pentru aceeași configurație. Nu produce un apel AI suplimentar.

# 5. Organizarea recomandată a aplicației

Se recomandă un monolit modular. Microserviciile ar adăuga complexitate fără beneficiu pentru prototip și pentru durata de 3-6 luni. Dependențele trebuie orientate spre domeniu, iar integrarea cu browserul, axe-core și furnizorul AI trebuie izolată prin adaptoare.

| Pachet / modul | Conținut |
| --- | --- |
| config | Modele configurate, time-outuri, limite, politici de stocare. |
| web | Controlere Thymeleaf și REST, DTO-uri, validare, CSS responsive și JavaScript simplu. |
| application / orchestration | Cazuri de utilizare, planul rulărilor și progresul analizei. |
| domain | Entități, valori, stări și reguli independente de infrastructură. |
| browser | Playwright, viewporturi, navigare, scenarii de interacțiune și snapshoturi. |
| analysis.axe | Execuția axe-core și maparea rezultatului original. |
| analysis.ai | Adaptor OpenAI, prompt, schemă, validare, tokeni și cost. |
| normalization | Mapare comună, deduplicare asistată și clasificarea sursei. |
| persistence | Repository-uri, metadate relaționale și referințe la fișiere. |
| reporting | Raport, comparații, JSON și CSV. |
| security | Validare URL, protecție SSRF, secrete și minimizarea datelor. |

# 6. Contracte de date

Numele câmpurilor sunt contracte logice. Codex poate introduce tipuri auxiliare, dar nu trebuie să elimine informațiile de mai jos. Toate identificatoarele sunt unice, iar toate momentele sunt salvate în UTC.

## 6.1 AnalysisRequest

| Câmp | Tip logic | Regulă |
| --- | --- | --- |
| url | URI | Obligatoriu; o singură pagină publică. |
| viewports | set | DESKTOP, MOBILE și, pentru benchmark, REFLOW_320. |
| methods | set | AXE, AI și/sau HYBRID/COMPARE. |
| modelId | string | Obligatoriu când există o rulare AI. |
| repeatCount | integer | Între 1 și 3; implicit 1. |
| interactionScenarioId | string? | Opțional; selectează o secvență deterministă. |
| consentAi | boolean | Trebuie să fie true înaintea transmiterii externe. |

## 6.2 PageSnapshot

- snapshotId și viewport;

- requestedUrl, finalUrl și pageTitle;

- structureRef și screenshotRef, nu copii redundante în toate tabelele;

- browserVersion și loadDurationMs;

- contentHash pentru verificarea echivalenței stării;

- interactionState pentru starea inițială sau interacțiunea executată.

## 6.3 PredictedFinding

Fiecare constatare normalizată produsă de axe-core sau AI conține: findingId, runId, source (AXE, AI sau BOTH), viewport, element, title, description, wcagCriterion, conformanceLevel, severity, explanation, impact, recommendation, confidence și rawReference. Câmpurile necunoscute rămân nule; nu se inventează valori pentru uniformizare.

## 6.4 Run

O rulare conține runId, status, method, modelId, repetition, startedAt, completedAt, inputTokens, outputTokens, latencyMs, costUsd, schemaValid, errors și rawResultRef. Stările tehnice sunt PENDING, RUNNING, SUCCESS, PARTIAL și FAILED.

## 6.5 GroundTruthIssue

O problemă cunoscută din benchmark conține groundTruthId, scenarioId, variant, viewport, stateId, targetElement, barrier, wcagCriterion, expected și fixtureVersion. Acest obiect este definit înaintea experimentului și nu provine din rezultatele metodelor.

## 6.6 ExperimentEvaluation

Evaluarea leagă runId de groundTruthId și, când există o constatare produsă, de findingId. Se păstrează detectionClass (TP, FP, FN, TN, DUP sau OV), localizationScore 0-2, wcagScore 0-2, scorurile E1-E5, qualityScore, reviewer și notes. findingId este opțional: FN și TN nu reprezintă constatări produse de metodă și nu trebuie să aibă findingId.

# 7. Contractul AI

Integrarea AI este un adaptor configurabil. modelId provine din configurația serverului și este expus prin API; cheia API nu părăsește backendul. Promptul, schema și parametrii de generare primesc versiuni explicite și sunt înghețate înaintea experimentului final.

## 7.1 Răspuns AI obligatoriu

- findings: listă structurată; lista goală este un rezultat valid când nu sunt raportate probleme;

- analysisSummary: rezumat scurt al analizei;

- limitations: limite declarate de model sau de context;

- modelId, promptVersion și schemaVersion;

- pentru fiecare finding: element, titlu, descriere, criteriu, nivel, severitate, explicație, impact, recomandare și confidence.

## 7.2 Validare și eșec

Răspunsul se validează față de schema versionată. Dacă este invalid, rularea este marcată corespunzător, răspunsul brut este păstrat și nu este transformat într-un rezultat aparent valid. Retry-ul trebuie limitat și înregistrat. Un eșec AI conduce la analiză PARTIAL dacă axe-core a reușit.

Comparabilitate: La compararea modelelor rămân identice pagina/snapshotul, viewportul, promptul, schema, contextul și parametrii de generare. Se modifică numai modelId.

# 8. API REST aprobat

| Metodă și rută | Rol |
| --- | --- |
| GET /api/v1/models | Listează modelele disponibile și capabilitățile lor. |
| POST /api/v1/analyses/estimate | Estimează rulările, apelurile AI și costul înainte de pornire. |
| POST /api/v1/analyses | Creează analiza și răspunde 202 cu analysisId și planul de execuție. |
| GET /api/v1/analyses/{id} | Returnează configurația, progresul, rezumatul și erorile. |
| GET /api/v1/analyses/{id}/findings | Returnează constatările filtrabile. |
| GET /api/v1/analyses/{id}/report | Returnează raportul complet agregat. |
| POST /api/v1/analyses/{id}/repeat | Repetă analiza cu aceeași configurație aprobată. |
| GET /api/v1/analyses | Listează istoricul paginat. |
| GET /api/v1/analyses/{id}/export | Exportă JSON complet sau CSV pe constatare. |

## 8.1 Crearea și urmărirea analizei

POST /analyses răspunde asincron cu HTTP 202 și include analysisId, status inițial, numărul rulărilor planificate și numărul estimat al apelurilor AI. Pentru MVP, interfața interoghează GET /analyses/{id} aproximativ la două secunde. WebSocket sau Server-Sent Events nu sunt necesare.

## 8.2 Filtre și export

Constatările pot fi filtrate după viewport, metodă, model, source, criteriu WCAG și severitate. JSON include configurația și toate rezultatele necesare reproducerii. CSV conține câte o constatare pe rând. Cheia API, capturile și datele interne sensibile sunt excluse implicit din export.

# 9. Stări, progres și erori

Starea vizibilă a analizei trece prin CREATED, VALIDATING, RENDERING, ANALYZING și NORMALIZING, apoi se încheie cu COMPLETED, PARTIAL sau FAILED. Fiecare tranziție este înregistrată și poate fi corelată cu rulările tehnice.

| Cod | Semnificație / acțiune |
| --- | --- |
| INVALID_URL | Cererea este respinsă înainte de browser. |
| BLOCKED_ADDRESS | Adresa sau redirecționarea indică o destinație nepermisă. |
| PAGE_LOAD_TIMEOUT / PAGE_UNAVAILABLE | Pagina nu poate produce snapshotul cerut. |
| BROWSER_ERROR / AXE_ERROR | Componenta tehnică eșuează; se păstrează ce a reușit. |
| AI_UNAVAILABLE / AI_TIMEOUT | Furnizorul nu răspunde; analiza poate deveni PARTIAL. |
| INVALID_AI_RESPONSE | Schema nu este validă; rezultatul brut rămâne disponibil intern. |
| MODEL_NOT_AVAILABLE | modelId nu este activ sau nu are capabilitatea cerută. |
| CONSENT_REQUIRED | Analiza AI nu pornește fără consimțământ explicit. |
| COST_LIMIT_EXCEEDED | Estimarea depășește limita configurată. |

# 10. Persistență, audit și securitate

## 10.1 Reguli de integritate

- Fiecare analiză, snapshot, rulare și constatare are identificator unic.

- Rezultatele brute axe-core și AI sunt imuabile; corecțiile creează o nouă versiune procesată.

- Rezultatele originale, normalizate și combinate sunt păstrate separat.

- Aceeași analiză folosește același snapshot pentru condițiile care trebuie comparate.

- Mediile, scorurile și tabelele finale pot fi refăcute din datele exportate.

- Capturile și rezultatele brute mari sunt fișiere; PostgreSQL păstrează calea relativă, hashul, dimensiunea, tipul și versiunea asociată.

## 10.2 Securitate și confidențialitate

- Se acceptă numai HTTP/HTTPS; se blochează localhost, loopback, IP-urile private, link-local, protocoalele locale și endpointurile de metadata cloud.

- Numele DNS și adresa rezultată se verifică înaintea conectării și din nou după fiecare redirecționare; destinațiile blocate sunt respinse.

- Numărul redirecționărilor, durata, dimensiunea răspunsului și resursele descărcate au limite configurabile.

- Browserul automat rulează izolat și nu folosește sesiunile evaluatorului.

- Cheia OpenAI este secret de server și este eliminată din loguri, răspunsuri și exporturi.

- Contextul trimis către AI este minimizat, iar păstrarea capturilor este configurabilă.

- Nu se analizează pagini autentificate sau cu date personale în MVP.

# 11. Conținutul raportului

Raportul trebuie să permită atât utilizarea normală, cât și extragerea datelor pentru cercetare. El include configurația analizei, starea fiecărui viewport, rezumatul, constatările normalizate, sursa AXE_ONLY/AI_ONLY/BOTH, comparația desktop-mobil-reflow, modelul, repetarea, costurile, timpii, erorile, limitele și avertismentul că rezultatul nu reprezintă certificare WCAG.

## 11.1 Comportament la rezultate parțiale

Raportul nu ascunde componentele eșuate. El arată separat ce a fost executat, ce rezultat există și ce lipsește. Dacă AI eșuează, constatările axe-core rămân consultabile și exportabile.

# 12. Etapele de implementare

| Fază | Obiectiv | Livrabil verificabil |
| --- | --- | --- |
| F1 | Schelet și configurare | Maven, Spring Boot, Thymeleaf, PostgreSQL/H2, profiluri, validare URL și health check. |
| F2 | Browser și snapshot | Viewporturi, navigare, time-out, redirecționări, captură, structură și interacțiuni. |
| F3 | axe-core | Execuție, rezultat brut, mapare și afișare independentă. |
| F4 | AI | Adaptor OpenAI, schimbarea modelului, schemă, validare, tokeni, cost și erori. |
| F5 | Normalizare și raport | PredictedFinding, rezultat hibrid, filtre și comparații între viewporturi. |
| F6 | Istoric și export | PostgreSQL, referințe la fișiere, repetare, JSON, CSV și trasabilitate. |
| F7 | Suport experimental | GroundTruthIssue, ExperimentEvaluation, repetări, metadate și înghețare. |

Regulă de lucru: La finalul fiecărei faze se livrează o versiune executabilă, teste și o listă scurtă cu decizii, limitări și elemente rămase. Faza următoare începe după trecerea criteriilor fazei curente.

# 13. Strategie de testare

| Nivel | Ce se verifică |
| --- | --- |
| Unitate | Validări, planul rulărilor, stări, cost, normalizare și reguli de combinare. |
| Contract | DTO-urile REST, schema AI și compatibilitatea exporturilor. |
| Integrare | Repository-uri, adaptor OpenAI simulat, Playwright și axe-core pe fixture-uri locale. |
| Securitate | SSRF, redirecționări, protocoale interzise, secrete și minimizarea logurilor. |
| Browser | Viewporturi, time-outuri, capturi și scenarii deterministe de interacțiune. |
| Acceptare | Cazurile de utilizare și cerințele RF/RNF din caietul de sarcini. |
| Experiment | Perechile BAD/GOOD, repetările, hashurile, metadatele și exportul registrului. |

## 13.1 Ținte inițiale

- time-out configurabil pentru încărcarea paginii: 30 secunde;

- țintă provizorie pentru analiza completă a unui viewport: maximum 90 secunde;

- repeatCount valid între 1 și 3;

- interfața operabilă din tastatură și verificată la desktop și mobil;

- niciun secret în frontend, repository, log sau export.

# 14. Definition of Done

O versiune este acceptată numai dacă sunt îndeplinite simultan condițiile de mai jos.

- se construiește reproductibil cu Maven pe Java 21;

- testele automate relevante trec;

- API-ul implementat respectă contractele și codurile de eroare aprobate;

- o pagină controlată poate fi analizată desktop și mobil, iar S12 poate fi analizat la reflow-320;

- axe-core și AI pot fi rulate separat, iar hibridul nu lansează un apel AI redundant;

- modelul AI poate fi schimbat din interfață fără modificarea codului aplicației;

- interfața folosește Thymeleaf și nu introduce un proiect React separat;

- datele aplicației sunt persistate în PostgreSQL, testele pot utiliza H2, iar fișierele mari sunt referite prin metadate verificabile;

- rezultatele brute, normalizate și metadatele de reproducere sunt păstrate;

- eșecul unei componente produce o stare explicită și nu șterge rezultatele valide;

- raportul și exporturile conțin datele necesare protocolului experimental;

- interfața este responsive, operabilă cu tastatura și nu introduce bariere evidente;

- documentația de rulare, configurare și limitări este actualizată.

# 15. Instrucțiuni generale pentru Codex

- Citește toate documentele 00–08 și tratează secțiunile 18–23 din acest ghid și secțiunea 18 din protocolul 03 drept contractul normativ curent.

- Pornește de la checkpointul F2 5b32b2e9d194a156701c0d968147eddcbdd14764; structura și dependențele de bază sunt deja aprobate.

- Implementează succesiv F3, F4, F5, F6 și F7, menținând aplicația executabilă și toate testele anterioare verzi după fiecare fază.

- Folosește fixture-uri locale în testele automate și nu consumă API plătit în testele obișnuite.

- Consemnează factual versiunile, rezultatele, deviațiile tehnice și orice presupunere care nu schimbă metodologia.

- Nu schimbă viewporturile, cele 12 scenarii, condițiile, repetările, schema experimentală sau regulile de cost; oprește-te numai pentru un blocaj real ori o acțiune plătită/destructivă neautorizată.

Nu implementa în MVP: Autentificare, crawler de site, aplicație mobilă nativă, remediere automată, microservicii, evaluare WCAG completă sau funcții care nu susțin cerințele și experimentul.

# 16. Valori consemnate la pilot și la experiment

- Identificatorii celor două modele și prețurile valabile sunt reverificate și salvate în configurația înghețată.

- Promptul, schema și parametrii V1 sunt implementați ca artefacte versionate; pilotul fixează valorile și hashurile efective.

- Testele statistice și intervalele sunt deja definite în protocolul 03, secțiunea 18; după experiment se calculează numai rezultatele.

- Disponibilitatea celui de-al doilea evaluator se consemnează; absența sa este limitare declarată, nu decizie care blochează implementarea.

# 17. Specificația aprobată pentru F2 — Browser și snapshot

Această secțiune este contractul de implementare pentru faza F2. F2 transformă URL-ul public validat într-un PageSnapshot reproductibil și trasabil. Nu rulează axe-core, nu apelează OpenAI și nu produce încă un raport de accesibilitate.

## 17.1 Obiectiv și flux

cazul de utilizare CapturePageSnapshotUseCase primește URL-ul, viewportul și, opțional, un scenariu intern de interacțiune;

politica de securitate validează destinația înaintea navigării și pe durata tuturor cererilor browserului;

Playwright Java deschide pagina într-un context Chromium izolat, stabilizează starea și execută numai pași determinist definiți de aplicație;

extractorul produce artefactele, metadatele și lista elementelor interactive;

rezultatul final este SUCCESS, PARTIAL, BLOCKED sau FAILED, cu avertismente și coduri de eroare structurate.

## 17.2 Configurația deterministă a browserului

| Element | Valoare aprobată | Regulă |
| --- | --- | --- |
| Motor | Chromium prin Playwright Java | Versiunea Playwright și versiunea browserului se înregistrează. |
| Mod | headless | Modul headed poate exista numai pentru depanare locală, în afara rulărilor experimentale. |
| Izolare | browser context nou pentru fiecare run | Fără cookie-uri, sesiuni sau cache reutilizat între rulări. |
| Service workers | blocați | Se reduce variația produsă de cache și execuții de fundal. |
| Download / popup | blocate | Navigarea nu trebuie să creeze fișiere sau ferestre necontrolate. |
| HTTPS invalid | nu se ignoră | Erorile de certificat rămân erori explicite. |
| Locale / fus | en-US / UTC | Valorile sunt fixe și salvate în metadata. |
| Scalare / temă | deviceScaleFactor=1; light; reduced-motion | Aceleași valori pentru toate viewporturile. |
| Identitate device | aceeași configurație, diferă numai viewportul | Nu se emulează un telefon și nu se schimbă user-agentul între desktop și mobil. |

## 17.3 Viewporturi

| ID | Dimensiune | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| DESKTOP | 1366 × 768 | S01–S12, variantele BAD și GOOD. |
| MOBILE | 390 × 844 | S01–S11, variantele BAD și GOOD. |
| REFLOW_320 | 320 × 800 | S12 BAD și GOOD; înlocuiește MOBILE pentru acest scenariu. |

## 17.4 Navigare sigură și limite

Validarea F1 rămâne prima barieră. F2 rezolvă DNS-ul înainte de conectare, respinge orice rezultat privat, loopback, link-local, multicast, nespecificat, rezervat sau de metadata cloud și repetă verificarea pentru fiecare redirecționare. Dacă un nume are rezultate DNS mixte, destinația este blocată. Fiecare cerere HTTP/HTTPS inițiată de pagină este verificată; protocoalele nepermise și cererile către destinații blocate sunt întrerupte.

| Limită | Valoare implicită | Rezultat la depășire |
| --- | --- | --- |
| Navigarea documentului principal | 30 s | PAGE_LOAD_TIMEOUT |
| Durata totală a capturii | 45 s | PARTIAL sau FAILED, după existența artefactelor valide |
| Un pas de interacțiune | 5 s | INTERACTION_FAILED și PARTIAL |
| Redirecționări | maximum 5 | REDIRECT_LIMIT_EXCEEDED |
| Resurse solicitate | maximum 250 | RESOURCE_LIMIT_EXCEEDED; cererile suplimentare sunt blocate |
| Document principal declarat | maximum 10 MB | MAIN_DOCUMENT_TOO_LARGE |
| Pași de interacțiune | maximum 20 | INVALID_INTERACTION_SCENARIO |

Limitare declarată: verificările din aplicație reduc riscul SSRF, dar nu garantează singure protecție completă împotriva DNS rebinding. Rularea reală trebuie completată prin izolare de rețea/container și reguli firewall care interzic accesul browserului la rețele interne și metadata cloud.

## 17.5 Stabilizarea paginii

așteptarea evenimentului DOMContentLoaded;

așteptarea fonturilor maximum 2 secunde;

două cadre consecutive de randare;

o perioadă fixă finală de 500 ms;

fără networkidle, deoarece paginile cu polling, analytics sau conexiuni persistente pot să nu devină niciodată idle.

## 17.6 Interacțiuni deterministe

F2 acceptă numai scenarii interne, versionate și asociate fixture-urilor controlate. Formularul public nu permite utilizatorului să trimită selectori sau scripturi arbitrare. Selectorii data-testid sunt preferați; fiecare pas și rezultat se înregistrează.

| Acțiune | Scop |
| --- | --- |
| CLICK | Activează un control determinist. |
| FOCUS | Mută focusul pe elementul țintă. |
| PRESS_KEY | Execută o tastă permisă, de exemplu Tab, Enter sau Escape. |
| FILL | Completează o valoare controlată într-un câmp. |
| SELECT_OPTION | Alege o opțiune controlată. |
| WAIT_FOR | Așteaptă o stare/element cu timeout limitat. |
| ASSERT_VISIBLE | Confirmă precondiția vizibilă a stării capturate. |

Un pas eșuat produce INTERACTION_FAILED; snapshotul poate fi păstrat ca PARTIAL, dar rularea respectivă este exclusă din setul experimental final.

## 17.7 Contractul PageSnapshot

| Grup | Câmpuri obligatorii |
| --- | --- |
| Identitate | snapshotId, runId, requestedUrl, finalUrl, capturedAt, viewport |
| Browser | playwrightVersion, browserName, browserVersion, headless, locale, timezoneId, deviceScaleFactor, colorScheme, reducedMotion |
| Navigare | startedAt, domContentLoadedAt, completedAt, loadDurationMs, redirectCount, responseStatus, resourceCount |
| Pagină | title, language, contentType, documentWidth, viewportWidth, horizontalOverflow |
| Artefacte | artifactType, relativePath, mimeType, byteSize, sha256, extractorVersion |
| Elemente interactive | elementId, role, accessibleName, tagName, selectorHint, visible, enabled, focusable, boundingBox |
| Rezultat | status, warnings, errorCode, errorMessage, extractorVersion |

Structura accesibilă se obține prin page.ariaSnapshot() și se păstrează ca YAML. contentHash se calculează din conținutul capturat relevant și permite verificarea echivalenței stării.

## 17.8 Artefacte și scriere atomică

| Cale relativă | Conținut |
| --- | --- |
| storage/snapshots/{runId}/{snapshotId}/page.html | DOM-ul serializat după stabilizare și interacțiuni. |
| storage/snapshots/{runId}/{snapshotId}/aria.yaml | Snapshotul structurii de accesibilitate. |
| storage/snapshots/{runId}/{snapshotId}/viewport.png | Captura viewportului curent. |
| storage/snapshots/{runId}/{snapshotId}/full-page.png | Captura completă a paginii; dacă eșuează, snapshotul poate fi PARTIAL. |
| storage/snapshots/{runId}/{snapshotId}/metadata.json | Metadate, avertismente, hashuri și versiuni. |

Fiecare artefact se scrie mai întâi într-un fișier temporar din același director, se calculează SHA-256 și dimensiunea, apoi este publicat prin mutare atomică. Baza de date nu este obligatorie în F2; contractul pregătește referințele pentru F6.

## 17.9 Stări și erori

| Stare | Semnificație |
| --- | --- |
| SUCCESS | Navigarea, stabilizarea și toate artefactele obligatorii au reușit. |
| PARTIAL | Pagina a fost capturată, dar există o lipsă sau un eșec recuperabil documentat. |
| BLOCKED | Politica de URL/DNS/cereri/redirecționări a oprit destinația. |
| FAILED | Nu există un snapshot utilizabil. |

Codurile minime sunt: INVALID_URL, DNS_RESOLUTION_FAILED, BLOCKED_ADDRESS, BLOCKED_REQUEST, REDIRECT_LIMIT_EXCEEDED, PAGE_LOAD_TIMEOUT, PAGE_UNAVAILABLE, MAIN_DOCUMENT_TOO_LARGE, RESOURCE_LIMIT_EXCEEDED, INTERACTION_FAILED, SNAPSHOT_EXTRACTION_FAILED și ARTIFACT_WRITE_FAILED.

## 17.10 Interfață F2

Formularul existent pornește o captură tehnică pentru un URL și un viewport. Rezultatul afișează starea, URL-ul final, viewportul, durata, artefactele, avertismentele și codul erorii. Nu afișează constatări WCAG și nu sugerează că analiza de accesibilitate a fost deja executată.

## 17.11 Testare F2

Testele automate folosesc exclusiv un server HTTP local controlat. O politică de rețea activă numai în profilul de test permite loopback pentru fixture-uri; această excepție nu este disponibilă în profilul local/producție și nu poate fi selectată din formularul public.

navigare și captură pentru cele trei viewporturi; redirecționare permisă și limită de redirecționări;

blocarea DNS mixt, adreselor private, cererilor secundare blocate și protocoalelor nepermise;

timeout, document prea mare, limită de resurse și pagină indisponibilă;

stabilizare deterministă, capturi, HTML, aria.yaml, metadata.json, hashuri și căi relative;

elemente interactive și horizontalOverflow; scenariu valid și scenariu cu pas eșuat;

izolarea contextelor, blocarea service worker/download/popup și absența apelurilor Playwright către internet în suita obișnuită.

## 17.12 Criterii de acceptare F2

1. Proiectul se construiește și toate testele F1 rămân verzi.

2. Playwright Java și Chromium sunt instalate și versiunile sunt înregistrate.

3. CapturePageSnapshotUseCase produce un rezultat structurat pentru un URL și un viewport.

4. DESKTOP, MOBILE și REFLOW_320 folosesc exact dimensiunile aprobate.

5. Configurația browserului este deterministă și contextul este izolat per run.

6. DNS-ul, redirecționările și toate cererile HTTP/HTTPS sunt verificate conform politicii.

7. Limitele de timp, redirecționări, resurse, dimensiune și pași sunt configurabile și testate.

8. Stabilizarea nu folosește networkidle și urmează ordinea aprobată.

9. Interacțiunile acceptă numai acțiunile și scenariile interne aprobate.

10. Sunt generate page.html, aria.yaml, viewport.png, full-page.png și metadata.json sau este justificat explicit un rezultat PARTIAL.

11. Fiecare artefact are cale relativă, tip MIME, dimensiune, SHA-256 și versiunea extractorului.

12. PageSnapshot păstrează metadatele browserului, navigării, paginii și elementelor interactive.

13. Interfața prezintă corect SUCCESS/PARTIAL/BLOCKED/FAILED fără a afișa un raport WCAG.

14. Testele sunt locale, reproductibile și nu slăbesc politica publică SSRF.

15. Jurnalul și matricea cerință–componentă–test sunt actualizate; nu există implementări din F3–F7.

## 17.13 În afara F2

execuția axe-core și maparea constatărilor;

apelurile OpenAI, promptul și schema AI;

normalizarea, deduplicarea și rezultatul hibrid;

persistența completă, istoricul și exporturile;

fixture-urile BAD/GOOD finale, ground truth-ul și repetările experimentale.

Surse tehnice: Playwright Java — Network (https://playwright.dev/java/docs/network) și ARIA snapshots (https://playwright.dev/java/docs/aria-snapshots).

# 18. Specificația înghețată F3 — axe-core

F3 rulează analiza deterministă axe-core asupra aceleiași instanțe Page Playwright stabilizate de F2. Snapshotul se creează înaintea injectării axe-core, analiza se execută înaintea închiderii contextului, iar URL-ul nu este navigat a doua oară.

## 18.1 Dependență și profil

| Element | Decizie înghețată | Trasabilitate |
| --- | --- | --- |
| Adaptor | com.deque.html.axe-core:playwright, versiunea 4.13.0 inițial | Versiunea efectiv rezolvată și compatibilitatea cu Playwright 1.61.0 se testează și se consemnează. |
| Script | axe.min.js din dependența Maven | Fără CDN și fără cereri externe pentru încărcarea motorului. |
| Profil | WCAG_22_AA_V1 | Profil versionat și salvat în fiecare rezultat. |
| Etichete | wcag2a, wcag2aa, wcag21a, wcag21aa, wcag22aa | Fără AAA, best-practice, Section 508 sau experimental în experimentul principal. |
| Timeout | 30 secunde, configurabil | Valoarea efectivă este salvată în metadata. |

## 18.2 Contract și artefacte

RunAxeAnalysisUseCase depinde de AxeAnalysisPort; implementarea Playwright rămâne în adaptor.

AxeAnalysisResult referă analysisId, runId, snapshotId, viewport, finalUrl, contentHash, profilul, versiunile, momentele, durata, starea, avertismentele și artefactele.

AxeRuleResult păstrează id, impact, tags, description, help, helpUrl și toate nodurile.

AxeNodeResult păstrează target, html, failureSummary, impact și verificările any/all/none fără pierdere.

Categoriile violations, incomplete, passes și inapplicable sunt păstrate separat; incomplete nu este tratat ca încălcare sau trecere.

Impactul original critical/serious/moderate/minor/null nu este remapat înainte de F5.

| Artefact | Conținut |
| --- | --- |
| storage/runs/{runId}/axe/axe-results.json | Rezultatul complet înainte de normalizare. |
| storage/runs/{runId}/axe/axe-metadata.json | Versiuni, profil, snapshot, viewport, URL, durată, dimensiune, SHA-256, stare și avertismente. |

Ambele fișiere se scriu atomic. Rezultatul original este imuabil și nu este rescris de fazele ulterioare.

## 18.3 Interfață, erori și teste

Raportul tehnic afișează versiunea, durata, numărul regulilor și nodurilor, violations și o secțiune separată «Necesită verificare manuală» pentru incomplete.

Fiecare problemă este expandabilă și arată regula, impactul, etichetele WCAG, selectorul, HTML-ul, failureSummary și linkul de ajutor.

Mesaj obligatoriu: rezultatul automat nu reprezintă certificare oficială WCAG.

Coduri: AXE_INJECTION_FAILED, AXE_EXECUTION_TIMEOUT, AXE_EXECUTION_FAILED, AXE_INVALID_RESULT, AXE_RESULT_WRITE_FAILED și AXE_VERSION_MISMATCH.

Testele locale acoperă BAD/GOOD pentru alt, label și accessible name, mai multe noduri, Shadow DOM, iframe same-origin, timeout, rezultat invalid și eșec de scriere.

Un rezultat incomplete este normal; PARTIAL se folosește numai pentru un eșec tehnic recuperabil documentat.

## 18.4 Criterii de acceptare F3

- Axe-core rulează în aceeași pagină stabilizată de F2, fără a doua navigare.

- Profilul WCAG_22_AA_V1 este aplicat și testat.

- Versiunile adaptorului și motorului sunt fixate și înregistrate.

- Toate cele patru categorii și toate datele nodurilor sunt păstrate.

- Rezultatul original și metadata sunt atomice, au dimensiune și SHA-256.

- Interfața separă violations de incomplete și nu pretinde certificare.

- Testele F1-F2 rămân verzi, testele F3 sunt locale și nu există implementări F4-F7 în checkpointul F3.

# 19. Specificația înghețată F4 — analiză AI

F4 adaugă un adaptor OpenAI configurabil, două condiții de intrare și răspuns structurat. Integrarea folosește Responses API prin SDK-ul Java oficial OpenAI, cu versiunea Maven fixată la implementare. Cheia API rămâne exclusiv în variabila de mediu OPENAI_API_KEY.

## 19.1 Modele și condiții

| ID logic | Model inițial | Rol |
| --- | --- | --- |
| GPT5_NANO | gpt-5-nano | Model mic principal ales pentru cost redus; acceptă text, imagine și structured outputs. |
| GPT41_NANO | gpt-4.1-nano | Al doilea model mic pentru comparație; acceptă text, imagine și structured outputs. |

Modelele nu sunt hardcodate în logica aplicației. Catalogul serverului definește modelId, providerModel, enabled, modalities, timeout, maxOutputTokens, parametri acceptați și prețuri. GET /api/v1/models expune numai modelele active. Înlocuirea unui model se face prin configurație, fără schimbare de cod sau protocol.

| Condiție | Intrare | Regulă |
| --- | --- | --- |
| AI_TEXT | context textual/structural versionat | Nu include nicio captură și nu primește rezultatul axe-core. |
| AI_MULTIMODAL | același context plus viewport.png | Imagine base64 data URL, detail=high când modelul acceptă; valoarea efectivă se salvează. |
| AI_WITH_AXE_CONTEXT | context plus rezultat axe | Exploratoriu, dezactivat implicit și exclus din experimentul principal. |

## 19.2 Construirea contextului

PageContextBuilderV1 produce determinist URL, titlu, limbă, viewport, dimensiuni, landmarks, headings, formulare, elemente interactive, structură ARIA și DOM/text normalizat.

Scripturile, stilurile, tokenurile, comentariile, datele ascunse nerelevante și secretele sunt eliminate; textul paginii este tratat ca date neîncrezătoare, nu ca instrucțiuni.

Limita implicită este 150.000 de caractere pentru contextul textual. Trunchierea este deterministă, pe secțiuni cu priorități fixe, și salvează originalLength, sentLength, truncatedSections și contextHash.

Instrucțiunile de sistem interzic urmarea instrucțiunilor din pagină și cer exclusiv evaluarea accesibilității pe baza dovezilor primite.

Captura folosită este viewport.png, nu full-page.png; structura textuală acoperă întregul document capturat.

## 19.3 Prompt și schemă

Promptul primește versiunea PROMPT_ACCESSIBILITY_V1, iar schema primește versiunea AI_FINDINGS_SCHEMA_V1. Schema strictă are următoarele câmpuri:

| Obiect | Câmpuri obligatorii |
| --- | --- |
| Răspuns | analysisSummary, limitations[], findings[] |
| Finding | title, description, wcagCriteria[], conformanceLevel, severity, element, explanation, impact, recommendation, confidence, evidence[] |
| Element | selector, htmlSnippet, role, accessibleName, visibleText; valorile necunoscute sunt null |
| Enumuri | conformanceLevel=A¦AA¦UNKNOWN; severity=CRITICAL¦SERIOUS¦MODERATE¦MINOR¦UNKNOWN |
| Limite | maximum 100 findings, 10 limitations, 5 evidence/finding; confidence între 0 și 1 |

Modelul nu generează UUID-uri, source, runId sau snapshotId; acestea sunt adăugate și validate de server. Criteriile WCAG trebuie să aibă forma numerică x.y.z. O listă findings goală este validă. additionalProperties=false se aplică obiectelor schemei.

## 19.4 Parametri, retry și cost

| Profil | Retry | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| APP_DEFAULT_V1 | maximum 1 retry numai pentru schemă invalidă sau eroare tranzitorie | Utilizarea normală a aplicației. |
| EXPERIMENT_V1 | 0 retry | Experimentul final; răspunsurile invalide rămân măsurabile. |

Timeout implicit 90 secunde și maxOutputTokens 8.000; parametrii incompatibili cu un model sunt omişi prin capabilitățile din catalog, nu încercați repetat la întâmplare.

Requestul sanitizat, răspunsul brut, usage, requestId, modelul raportat, latența, erorile și hashurile sunt păstrate; Authorization nu este salvat niciodată.

Prețurile sunt date configurabile cu effectiveFrom. Valorile inițiale la 1 septembrie 2026 sunt: gpt-5-nano input 0,05 USD/1M, cached input 0,005 USD/1M, output 0,40 USD/1M; gpt-4.1-nano input 0,10 USD/1M, cached input 0,025 USD/1M, output 0,40 USD/1M.

Costul real se calculează din usage returnat de API și configurația de preț înghețată; estimarea folosește aceleași tarife și o rezervă configurabilă de 20%.

Testele obișnuite folosesc fake adapter/WireMock local. Testul real OpenAI este opt-in, etichetat și nu rulează în mvn test.

## 19.5 Artefacte și erori

| Artefact | Conținut |
| --- | --- |
| storage/runs/{runId}/ai/request.json | Request sanitizat, fără cheie API și fără anteturi sensibile. |
| storage/runs/{runId}/ai/response.json | Răspunsul original OpenAI. |
| storage/runs/{runId}/ai/parsed.json | Răspunsul validat după schema V1, dacă există. |
| storage/runs/{runId}/ai/metadata.json | Model, condiție, versiuni, usage, latență, cost, retry, hashuri și stare. |

Coduri: AI_NOT_CONFIGURED, AI_MODEL_DISABLED, AI_TIMEOUT, AI_RATE_LIMITED, AI_PROVIDER_ERROR, AI_REFUSAL, AI_TRUNCATED, AI_SCHEMA_INVALID, AI_RESPONSE_EMPTY, AI_ARTIFACT_WRITE_FAILED și AI_COST_LIMIT_EXCEEDED. Un eșec AI nu șterge snapshotul sau rezultatul axe-core.

## 19.6 Criterii de acceptare F4

- Responses API și SDK-ul Java oficial sunt izolate printr-un port; cheia nu părăsește serverul.

- Catalogul de modele este configurabil și interfața poate schimba modelul fără cod nou.

- AI_TEXT și AI_MULTIMODAL folosesc același snapshot și contexte versionate; axe-core nu este inclus în intrarea principală.

- Schema strictă este validată, răspunsurile brute și invalide sunt păstrate, iar retry diferă între APP_DEFAULT și EXPERIMENT.

- Tokenii, latența, costul, requestId și erorile sunt înregistrate; estimarea este vizibilă înaintea apelului.

- Testele automate nu consumă API plătit și toate testele F1-F3 rămân verzi.

# 20. Specificația înghețată F5 — normalizare, hibrid și raport

F5 transformă rezultatele axe și AI într-un model comun fără a modifica sursele. Procesarea este deterministă, versionată și repetabilă. Unitatea unei constatări este o problemă la un element într-un viewport și un snapshot.

## 20.1 PredictedFinding și proveniență

Pentru axe-core, fiecare nod dintr-o violation devine o constatare; regula agregată nu este confundată cu numărul elementelor afectate.

Pentru AI, fiecare obiect din findings devine o constatare; câmpurile lipsă rămân UNKNOWN/null și nu sunt inventate.

PredictedFinding conține findingId, runId, snapshotId, viewport, source, sourceRefs[], title, description, primaryWcagCriterion, wcagCriteria[], severity, elementFingerprint, localizare, explanation, impact, recommendation, confidence și rawReference.

Axe tags pot produce mai multe criterii; toate se păstrează, iar primaryWcagCriterion este ales determinist prin ordonare numerică.

Rezultatele originale, normalizate și hibride sunt colecții distincte și sunt legate prin sourceRefs.

## 20.2 Cheia și deduplicarea

NormalizerVersion=NORMALIZER_V1. elementFingerprint folosește selectorul normalizat, role, accessibleName, visibleText normalizat și snapshotId.

findingKey este hashul versiunii, viewportului, setului WCAG, elementFingerprint și categoriei normalizate.

În aceeași sursă, aceeași cheie se păstrează o singură dată, cu toate sourceRefs; numărul de duplicate rămâne disponibil.

Constatări din viewporturi sau snapshoturi diferite nu se deduplică.

Potrivirea cross-source cere intersecție WCAG și scor de localizare minimum 0,75. Selector identic are prioritate; apoi se folosesc role/name/text și proximitatea DOM. Toate componentele scorului se salvează.

Potrivirile ambigue nu sunt forțate: rămân AXE_ONLY și AI_ONLY și pot fi revizuite uman.

## 20.3 Hibrid și severitate

Hibridul combină AXE cu AI_MULTIMODAL pentru același caz, model și repetare; nu combină implicit AI_TEXT și nu lansează alt apel.

O potrivire validă produce source=BOTH și păstrează ambele explicații și referințe; o constatare fără pereche rămâne AXE_ONLY sau AI_ONLY.

Severitatea axe este mapată direct la enumul canonic cu aceeași denumire; null devine UNKNOWN. Severitatea AI validă se păstrează. Pentru BOTH se păstrează severitățile sursă și se afișează maximul numai ca displaySeverity derivată.

Nicio regulă de normalizare nu schimbă ground truth și nu decide TP/FP/FN/TN. Evaluarea experimentală rămâne separată.

## 20.4 Raport și accesibilitatea aplicației

Raportul prezintă configurația, snapshoturile, starea componentelor, rezumatul, constatările, proveniența, limitările, timpii, tokenii și costurile.

Filtre: viewport, metodă, model, source, criteriu WCAG, severitate și stare. Comparația desktop–mobile–reflow nu amestecă viewporturile.

Rezultatele parțiale arată explicit componenta eșuată și păstrează componentele valide.

Interfața Thymeleaf respectă WCAG 2.2 AA ca țintă: semantică, tastatură, focus vizibil, mesaje live, contrast, reflow și target size.

Aplicația își rulează propriile smoke tests axe-core pe paginile principale, fără a pretinde certificare.

## 20.5 Criterii de acceptare F5

- Fiecare nod axe și fiecare finding AI pot fi urmărite până la rezultatul original.

- Normalizarea este deterministă și produce aceleași chei pentru aceleași intrări.

- Deduplicarea intra-source și potrivirea cross-source sunt versionate, explicabile și testate.

- Hibridul folosește numai axe plus AI_MULTIMODAL și nu consumă un apel nou.

- Raportul, filtrele și comparația viewporturilor funcționează inclusiv pentru rezultate PARTIAL.

- Interfața este responsive, operabilă cu tastatura și trece smoke tests axe pentru fixture-urile proprii; testele F1-F4 rămân verzi.

# 21. Specificația înghețată F6 — persistență, istoric și export

F6 persistă metadatele și rezultatele procesate în PostgreSQL, folosește H2 în testele rapide și păstrează artefactele mari în sistemul de fișiere. Migrațiile bazei de date sunt gestionate cu Flyway; ddl-auto nu creează sau modifică schema în profilurile local/producție.

## 21.1 Schema logică

| Agregat / tabel | Responsabilitate |
| --- | --- |
| analysis | Cererea, configurația, statusul, progresul și momentele analizei. |
| run | Metoda, modelul, condiția, repetarea, starea, latența, tokenii, costul și erorile. |
| page_snapshot | URL-uri, viewport, browser, contentHash și metadatele capturii. |
| artifact | Cale relativă sigură, MIME, dimensiune, SHA-256, tip și versiune. |
| raw_result | Referința la rezultatul axe/AI original și metadata sa. |
| predicted_finding / finding_source_ref | Constatarea normalizată și proveniența completă. |
| normalization_batch | Versiunea algoritmului, configurația, hashurile și rezultatul hibrid. |
| experiment_configuration | Configurația înghețată: modele, prețuri, prompt, schemă, viewporturi și versiuni. |
| ground_truth_issue | Problemele cunoscute din benchmark, versionate independent. |
| experiment_evaluation | TP/FP/FN/TN/DUP/OV, scoruri, evaluator și note; findingId opțional. |

Identificatorii sunt UUID, momentele sunt UTC, iar enumurile se persistă ca text.

Constrângerile unice previn dublarea aceleiași rulări, artefact și evaluări; optimistic locking protejează actualizările concurente.

Câmpurile mari JSON rămân în fișiere; baza păstrează referințe și metadate. Datele structurale mici pot fi JSONB în PostgreSQL, cu mapare compatibilă H2 pentru teste.

Căile sunt relative la storage root, normalizate și verificate împotriva traversal; scrierea rămâne atomică.

## 21.2 Istoric și reluare

Lista analizelor permite paginare, sortare și filtre după dată, URL, metodă, model și stare.

Repetarea unei analize creează analysisId și runId noi, copiază configurația și păstrează legătura parentAnalysisId; nu suprascrie rezultatul anterior.

Un restart al aplicației reia numai stările recuperabile sau marchează rulările abandonate explicit; nu inventează succes.

Politica implicită pentru proiectul de cercetare este KEEP_ALL: nu există ștergere automată a snapshoturilor și rezultatelor. Curățarea este manuală, auditată și configurabilă după backup.

## 21.3 Export

| Format | Conținut |
| --- | --- |
| JSON | Configurație, versiuni, snapshoturi, rulări, rezultate normalizate, proveniență, costuri, erori, hashuri și referințe la artefacte. |
| CSV findings | Un rând per PredictedFinding, cu identificatori și câmpuri plate pentru analiză. |
| CSV evaluations | Un rând per ExperimentEvaluation, inclusiv FN/TN fără findingId. |
| CSV runs | Un rând per Run, cu metodă, model, condiție, repetare, usage, latență, cost și stare. |

Exporturile nu includ cheia API, antete, parole sau fișiere binare. JSON include schemaVersion și exportVersion. CSV este UTF-8 cu antet stabil, valori RFC 4180 și punct ca separator zecimal.

## 21.4 Criterii de acceptare F6

- Flyway creează schema PostgreSQL de la zero și migrațiile sunt reproductibile.

- Testele folosesc H2, iar o suită de integrare verifică PostgreSQL prin container disponibil local.

- Analizele, rulările, snapshoturile, constatările, configurațiile și evaluările pot fi salvate și recitite fără pierdere.

- Istoricul, paginarea și repetarea analizelor funcționează fără suprascriere.

- JSON și cele trei exporturi CSV sunt validate, stabile și nu conțin secrete.

- Hashurile și căile artefactelor sunt verificate; politica KEEP_ALL este documentată; toate testele F1-F5 rămân verzi.

# 22. Specificația înghețată F7 — benchmark și experiment

F7 transformă catalogul 04 și protocolul 03 într-un benchmark executabil, un runner reproductibil și o interfață de evaluare. Implementarea se finalizează fără a executa automat experimentul plătit integral.

## 22.1 Fixture-uri și ground truth

Cele 24 de pagini sunt disponibile prin rute locale stabile /benchmark/S01/BAD ... /benchmark/S12/GOOD și nu încarcă resurse externe.

BAD conține deliberat numai barierele documentate; GOOD corectează problema țintă fără schimbări nerelevante. Fiecare pereche păstrează același conținut și aspect pe cât posibil.

FixtureVersion, fixtureHash, groundTruthVersion și interactionScenarioVersion sunt salvate pentru fiecare caz.

Ground truth este YAML/JSON versionat și validat la pornirea runnerului; include targetElement, barrier, wcagCriterion, expected, viewport și stateId.

S12 folosește DESKTOP și REFLOW_320; S01-S11 folosesc DESKTOP și MOBILE. Runnerul trebuie să genereze exact 48 de cazuri.

## 22.2 Planificarea execuțiilor

| Componentă | Număr planificat | Observație |
| --- | --- | --- |
| Cazuri pagină–viewport | 48 | 24 desktop, 22 mobile, 2 reflow. |
| Rulări axe | 48 | O dată per caz; reutilizate în hibrid. |
| AI_TEXT | 288 | 48 × 2 modele × 3 repetări. |
| AI_MULTIMODAL | 288 | 48 × 2 modele × 3 repetări. |
| Apeluri AI totale | 576 | Hibridul nu adaugă apeluri. |
| Rezultate hibride | 288 | Axe al cazului + fiecare rulare multimodală. |

Ordinea execuțiilor este randomizată determinist cu randomSeed salvat; se poate relua fără a dubla rulările finalizate.

Concurența implicită AI este 1 pentru experiment și este configurabilă numai înainte de înghețare, pentru a evita efecte de rate limit și latență.

Runnerul aplică un hard budget USD și se oprește înainte de apelul care ar depăși limita. Costurile parțiale rămân salvate.

Un dry-run generează planul, numărul de apeluri și costul maxim fără browser sau API. Un pilot rulează numai cazurile aprobate.

## 22.3 Evaluare și metrici

Evaluatorul vede constatarea, snapshotul, ground truth-ul candidat și proveniența, dar poate ascunde metoda/modelul în modul blind.

TP, FP, DUP și OV pot referi findingId; FN și TN se creează fără findingId și referă groundTruthId/cazul.

Potrivirea automată este doar sugestie. Decizia finală și scorurile localizare, WCAG și E1-E5 sunt ale evaluatorului și sunt auditate.

Metricile, intervalele și testele statistice urmează secțiunea 18 din protocolul 03; rezultatele pot fi regenerate din exporturi.

Dacă există al doilea evaluator se păstrează ambele evaluări, acordul și adjudecarea; lipsa lui nu blochează runnerul.

## 22.4 Criterii de acceptare F7

- Există exact 24 fixture-uri locale BAD/GOOD și 48 de cazuri generate conform viewporturilor.

- Ground truth-ul și fixture-urile sunt versionate, validate și au hashuri.

- Dry-run produce exact 576 apeluri AI, 48 rulări axe și 288 rezultate hibride.

- Pilotul poate fi rulat separat; runnerul se poate opri și relua idempotent.

- Hard budget, randomSeed, concurența și configurația înghețată sunt aplicate și exportate.

- Interfața poate crea FN/TN fără findingId și păstrează evaluările individuale/adjudecate.

- Metricile și exporturile pot fi regenerate, toate testele F1-F6 rămân verzi, iar documentația de rulare este completă.

- Suita plătită de 576 apeluri nu este lansată fără confirmarea explicită a utilizatorului.

# 23. Contract master pentru Codex

Acesta este promptul operațional. Codex trebuie să citească toate documentele 00-08 și să trateze ghidul 06 versiunea 1.0 și protocolul 03 versiunea 1.0 drept surse normative pentru implementarea rămasă.

## 23.1 Instrucțiune de executat

Pornește de la branch-ul master, checkpointul F2 5b32b2e9d194a156701c0d968147eddcbdd14764. Verifică mai întâi că directorul este curat și că testele F1-F2 trec. Implementează autonom F3, F4, F5, F6 și F7, strict în această ordine și conform secțiunilor 18-22. După fiecare fază: rulează toate testele, verifică aplicația executabilă, actualizează matricea cerință-componentă-test și jurnalul factual, apoi creează un checkpoint Git numai dacă faza respectă toate criteriile și nu conține cod din faza următoare. Nu schimba viewporturile, numărul de scenarii, condițiile AI, schema experimentală sau regulile de cost. Nu hardcoda cheia API, modelele sau prețurile în logica aplicației. Testele obișnuite nu fac apeluri externe plătite. Poți crea smoke tests opt-in, dar nu executa experimentul integral de 576 apeluri fără confirmarea explicită a utilizatorului. Când o versiune de dependență este incompatibilă, alege cea mai apropiată versiune stabilă compatibilă, fixeaz-o în Maven, documentează motivul și păstrează contractul funcțional. Nu opri lucrul pentru alegeri deja stabilite în documente; oprește-te numai pentru un blocaj real de permisiuni, o cheie API lipsă atunci când este necesar un smoke test sau o acțiune plătită/destructivă neautorizată.

## 23.2 Ordinea checkpointurilor

| Fază | Mesaj recomandat | Condiție |
| --- | --- | --- |
| F3 | feat: checkpoint approved F3 axe analysis | Axe integrat, rezultate brute și UI tehnică; fără OpenAI. |
| F4 | feat: checkpoint approved F4 AI analysis | Text/multimodal, modele configurabile, schemă și cost; fără normalizare finală. |
| F5 | feat: checkpoint approved F5 normalized reporting | Normalizare, hibrid, raport și filtre. |
| F6 | feat: checkpoint approved F6 persistence exports | PostgreSQL/Flyway, istoric și exporturi. |
| F7 | feat: checkpoint approved F7 experiment support | Fixture-uri, runner, evaluare și metrici; fără experiment plătit integral. |

## 23.3 Definition of Done a aplicației

- Build reproductibil Java 21/Maven Wrapper și suită automată verde.

- Analiză funcțională desktop, mobile și reflow pentru axe, AI textual, AI multimodal și hibrid.

- Modele selectabile, cost estimat/real, erori și rezultate parțiale vizibile.

- Rezultate originale imuabile, normalizare trasabilă, persistență PostgreSQL și export JSON/CSV.

- Interfață Thymeleaf responsive și accesibilă, fără React și fără secrete în client/repository/log/export.

- Benchmark complet, runner reproductibil, evaluare umană și metrici regenerabile.

- README cu instalare, PostgreSQL, Playwright, OPENAI_API_KEY, rulare, teste, storage, pilot, experiment și limitări.

- Fiecare checkpoint are versiuni, comenzi, rezultate de test și delimitarea clară a fazei.

## 23.4 Surse tehnice normative

Deque axe-core Playwright Java: https://github.com/dequelabs/axe-core-maven-html/blob/develop/playwright/README.md

Deque axe-core API și tags: https://github.com/dequelabs/axe-core/blob/develop/doc/API.md

Maven Central axe Playwright: https://central.sonatype.com/artifact/com.deque.html.axe-core/playwright

OpenAI Responses API Java: https://developers.openai.com/api/reference/java/resources/responses/methods/create

OpenAI Structured Outputs: https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs

OpenAI Images and vision: https://developers.openai.com/api/docs/guides/images-vision

OpenAI GPT-5 nano: https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5-nano

OpenAI GPT-4.1 nano: https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4.1-nano