Bibliografie și jurnalul deciziilor

Registrul surselor, fișe de lectură și istoricul controlat al proiectului

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Tema | Evaluarea accesibilității interfețelor web responsive folosind inteligența artificială |
| Autor | Silviu Vasilică Luța |
| Versiune | 1.0 |
| Stare | Jurnal activ; specificație 1.0 înghețată |
| Data | 1 septembrie 2026 |
| Coordonator / program | De completat în versiunea formală |

Statutul versiunii: Specificația 1.0 este completă și înghețată pentru implementare. Valorile administrative și configurația efectivă a pilotului se consemnează factual, fără redefinirea retrospectivă a designului.

# 1. Scop și reguli

Documentul păstrează două istorii care nu trebuie pierdute: sursele pe care se bazează disertația și deciziile care modifică cercetarea sau produsul. El se actualizează pe tot parcursul proiectului și devine punctul unic de referință pentru citări, justificări și schimbări.

Regulă principală: O informație importantă nu rămâne numai în conversații. Sursele folosite primesc identificator și fișă; deciziile aprobate primesc identificator, motiv și documente afectate.

## 1.1 Ce se înregistrează

- surse normative: standarde și documente W3C;

- surse științifice: articole, studii empirice și lucrări conexe;

- surse tehnice: documentația oficială a instrumentelor și API-urilor;

- fișe de lectură cu idei, metodă, rezultate, limite și utilizarea în disertație;

- decizii aprobate, alternative respinse, motivare și impact;

- schimbări de versiune, probleme deschise și activități săptămânale.

# 2. Fluxul bibliografic

- Înregistrează sursa imediat ce devine relevantă și salvează URL-ul sau DOI-ul stabil.

- Clasifică sursa drept normativă, științifică sau tehnică; nu folosi documentația tehnică drept dovadă pentru o concluzie științifică.

- Citește sursa primară și completează fișa de lectură înainte de a o cita în manuscris.

- Leagă fiecare sursă de capitolul, întrebarea de cercetare sau decizia pe care o susține.

- Verifică versiunea și data accesării înaintea experimentului final și înaintea predării.

- Aplică stilul bibliografic cerut de facultate numai după confirmarea ghidului oficial; până atunci păstrează metadatele complete.

Controlul calității: Rezumatul AI poate ajuta la orientare, dar afirmațiile din disertație se verifică în sursa originală. Nu se citează un rezumat generat în locul sursei.

# 3. Registrul inițial al surselor

| ID | Tip | Titlu scurt | Rol | Cap. | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Normativă | WCAG 2.2 | Baza criteriilor și nivelurilor A/AA. | 1-3, 5-7 | Activă |
| S02 | W3C informativă | Understanding WCAG 2.2 | Interpretarea criteriilor și a intenției lor. | 2, 3, 5 | Activă |
| S03 | W3C informativă | How to Meet WCAG - Quick Reference | Tehnici, eșecuri și filtrarea criteriilor. | 3, 5 | Activă |
| S04 | W3C metodologică | Evaluating Web Accessibility Overview | Limitele instrumentelor și rolul evaluării umane. | 1-3, 7 | Activă |
| S05 | W3C informativă | Mobile Accessibility at W3C | Aplicarea WCAG la web mobil și dispozitive diferite. | 1-3, 5 | Activă |
| S06 | Studiu științific | LLM Based Web Accessibility Repair | Studiul de referință pentru detectare, remediere și cost. | 1-3, 6-7 | Lectură prioritară |
| S07 | Tehnică | axe-core | Motorul bazat pe reguli și versiunea utilizată. | 3-5 | Activă |
| S08 | Tehnică | Playwright Java | Redare controlată, viewporturi și interacțiuni. | 4-5 | Activă |
| S09 | Tehnică | OpenAI API - Models | Capabilitățile și disponibilitatea modelelor. | 4-5 | De reverificat |
| S10 | Tehnică | OpenAI API - Structured Outputs | Schema și validarea răspunsului AI. | 4-5 | Activă |
| S11 | Tehnică | OpenAI API - Pricing | Estimarea și raportarea costului. | 3, 5-7 | De reverificat |
| S12 | Tehnică | Spring Boot | Baza oficială pentru implementarea backendului. | 4 | Activă |
| S13 | Tehnică | Apache Maven | Build și reproducibilitate. | 4-5 | Activă |

Stare «De reverificat»: Paginile despre modele și prețuri se verifică din nou în ziua pilotului și în ziua experimentului final, deoarece oferta furnizorului se poate modifica.

# 4. Referințe complete și legături

S01. W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

S02. W3C WAI, Understanding WCAG 2.2. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/

S03. W3C WAI, How to Meet WCAG (Quick Reference). https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/

S04. W3C WAI, Evaluating Web Accessibility Overview. https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/

S05. W3C WAI, Mobile Accessibility at W3C. https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/mobile/

S06. Oyelayo, O.; Abushaqra, G.; Asadi, P.; Dey, D.; Costa, D. E. (2026), LLM Based Web Accessibility Repair: An Empirical Study of Detection, Remediation, and Cost, arXiv:2605.27716v1. https://arxiv.org/abs/2605.27716

S07. Deque Systems, axe-core - Accessibility engine for automated Web UI testing. https://github.com/dequelabs/axe-core

S08. Microsoft, Playwright for Java documentation. https://playwright.dev/java/docs/intro

S09. OpenAI, Models - OpenAI API. https://developers.openai.com/api/docs/models

S10. OpenAI, Structured model outputs - OpenAI API. https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs

S11. OpenAI, Pricing - OpenAI API. https://developers.openai.com/api/docs/pricing

S12. Spring, Spring Boot reference documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/index.html

S13. Apache Software Foundation, Maven documentation. https://maven.apache.org/guides/index.html

# 5. Fișa inițială a studiului de referință

| Câmp | Conținut |
| --- | --- |
| ID | S06 |
| Versiune | arXiv v1, 26 mai 2026 |
| Autori | Oluwatoyosi Oyelayo, Ghada Abushaqra, Parham Asadi, Durjoy Dey și Diego Elias Costa |
| Problemă | Compararea analizei LLM cu axe-core pentru detectarea și remedierea problemelor de accesibilitate, inclusiv costul. |
| Date și metodă | 662 de pagini HTML echilibrate; analiză bazată pe reguli și agent LLM; metrici de clasificare, remediere și cost. |
| Rezultat relevant | Performanță generală apropiată la detectare, diferențe pe categorii și argument pentru abordări hibride. |
| Limită relevantă | Accent pe HTML și remediere; contextul vizual și comparația desktop-mobil nu sunt centrul studiului. |
| Utilizare în lucrare | Poziționare, replicare parțială, justificarea metodelor și comparația rezultatelor. |
| Diferența noastră | Pagini redate în browser, viewporturi desktop/mobil, captură, două modele mici, consistență și fără reparare automată în MVP. |

Atenție metodologică: axe-core nu este ground truth universal, iar rezultatele unui model nu sunt automat corecte. Studiul nostru folosește scenarii controlate și verificare manuală pentru a evalua ambele surse.

# 6. Șablon de fișă de lectură

| Câmp | Ce se completează |
| --- | --- |
| sourceId | Identificatorul Sxx din registru. |
| citare completă | Autori, an, titlu, publicație, volum/pagini, DOI sau URL. |
| tip și calitate | Normativă, studiu evaluat, preprint sau documentație tehnică; limitele sursei. |
| problemă / scop | Întrebarea la care încearcă să răspundă sursa. |
| metodă și date | Eșantion, instrumente, condiții, comparații și metrici. |
| rezultate | Constatări importante, exprimate prin parafrazare verificată. |
| limite | Amenințări la validitate, domeniu și ce nu demonstrează sursa. |
| folosire | Capitol, RQ/H, decizie sau argument susținut. |
| citate scurte | Numai fragmente strict necesare, cu pagină sau secțiune. |
| data verificării | Data ultimei citiri în sursa originală. |

# 7. Jurnalul deciziilor aprobate

Data de mai jos este data consolidării în jurnal. Dacă se identifică ulterior data exactă a unei decizii, aceasta se adaugă fără ștergerea istoricului.

| ID | Înregistrată | Decizie | Impact | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D001 | 31.08.2026 | Tema: evaluarea accesibilității interfețelor web responsive folosind AI. | 01, 07 | Aprobată |
| D002 | 31.08.2026 | Se analizează web responsive în desktop și mobil; aplicațiile native sunt excluse. | 01-04 | Aprobată |
| D003 | 31.08.2026 | MVP: o pagină publică; fără autentificare, crawl, certificare sau reparare automată. | 01, 02, 06 | Aprobată |
| D004 | 31.08.2026 | Baza tehnică este Java 21, Spring Boot și Maven. | 02, 06 | Aprobată |
| D005 | 31.08.2026 | Browserul automat este Playwright pentru Java. | 02, 06 | Aprobată |
| D006 | 31.08.2026 | Analiza combină axe-core cu un serviciu AI online. | 01-03, 06 | Aprobată |
| D007 | 31.08.2026 | Cheia API rămâne pe server; consimțământul și minimizarea datelor sunt obligatorii. | 02, 06 | Aprobată |
| D008 | 31.08.2026 | Modelul este schimbabil din interfață; studiul compară două modele mici. | 01-03, 06 | Aprobată |
| D009 | 31.08.2026 | Se compară axe, AI cu structură, AI cu structură + captură și hibrid. | 03, 05, 06 | Aprobată |
| D010 | 31.08.2026 | Benchmarkul principal are 12 scenarii cu variante BAD și GOOD. | 03-05 | Aprobată |
| D011 | 31.08.2026 | Fiecare condiție AI este repetată de trei ori în experimentul final. | 03, 05 | Aprobată |
| D012 | 31.08.2026 | Se măsoară detectarea, explicația, consistența, timpul, tokenii și costul. | 01, 03, 05 | Aprobată |
| D013 | 31.08.2026 | Arhitectura este monolit modular, nu microservicii. | 06 | Aprobată |
| D014 | 31.08.2026 | Rezultatele brute sunt imuabile; eșecul AI nu elimină rezultatul axe-core. | 02, 06 | Aprobată |
| D015 | 31.08.2026 | M4 hibrid se calculează din M1 și M3 fără apel AI suplimentar. | 03, 06 | Aprobată |
| D016 | 31.08.2026 | Analiza este asincronă; MVP folosește interogare periodică la aproximativ două secunde. | 06 | Aprobată |
| D017 | 31.08.2026 | Interfața aplicației este responsive și urmărește WCAG 2.2 AA. | 02, 06 | Aprobată |
| D018 | 31.08.2026 | Planul de bază este 16 săptămâni, adaptabil la 12 sau 24. | 07 | Aprobată |
| D019 | 31.08.2026 | Planificarea și documentele se fac aici; implementarea se predă separat către Codex. | 06-08 | Aprobată |
| D020 | 31.08.2026 | Documentele sunt versionate și indexul păstrează starea proiectului. | 00, 08 | Aprobată |
| D021 | 31.08.2026 | UI-ul folosește Thymeleaf, HTML/CSS responsive și JavaScript simplu în același proiect Spring Boot; React este exclus. | 06 | Aprobată |
| D022 | 31.08.2026 | PostgreSQL este baza aplicației, iar H2 este folosit pentru testele automate. | 06 | Aprobată |
| D023 | 31.08.2026 | Capturile și rezultatele brute mari sunt fișiere; baza păstrează calea, hashul și metadatele. | 06 | Aprobată |
| D024 | 31.08.2026 | Cele 48 de cazuri sunt 24 desktop, 22 mobile S01-S11 și 2 reflow S12; reflow înlocuiește mobilul pentru S12. | 03, 04, 06 | Aprobată |
| D025 | 31.08.2026 | PredictedFinding, GroundTruthIssue și ExperimentEvaluation sunt concepte separate; FN/TN nu necesită findingId. | 03, 04, 06 | Aprobată |
| D026 | 31.08.2026 | Protecția SSRF verifică protocolul, DNS/IP-ul, redirecționările și limitează timpul, dimensiunea și numărul de redirecționări. | 06 | Aprobată |
| D027 | 01.09.2026 | F1 este acceptată și înghețată în commitul Git e606527; F2 nu este inclusă în acel checkpoint. | 00, 06, 08 | Aprobată |
| D028 | 01.09.2026 | F2 folosește Chromium headless prin Playwright Java și un context izolat pentru fiecare run. | 06 | Aprobată |
| D029 | 01.09.2026 | Desktop, mobil și reflow folosesc aceeași identitate de device; se modifică numai dimensiunea viewportului. | 03, 04, 06 | Aprobată |
| D030 | 01.09.2026 | Navigarea F2 verifică DNS, redirecționările și fiecare cerere HTTP/HTTPS; DNS mixt este blocat, iar redirecționările sunt limitate la 5. | 06 | Aprobată |
| D031 | 01.09.2026 | PageSnapshot păstrează HTML, ARIA YAML, capturi, metadata, elemente interactive, hashuri și versiuni prin referințe la artefacte. | 06 | Aprobată |
| D032 | 01.09.2026 | Interacțiunile F2 sunt scenarii interne, deterministe și versionate; un pas eșuat produce PARTIAL și exclude rularea din experiment. | 03, 06 | Aprobată |
| D033 | 01.09.2026 | Protecția completă față de DNS rebinding necesită și izolare de rețea/container; excepția loopback există numai în profilul de test. | 06 | Aprobată |

# 8. Șablon pentru o decizie nouă

| Câmp | Conținut obligatoriu |
| --- | --- |
| decisionId | Următorul identificator Dxxx. |
| data | Data aprobării sau a înregistrării, dacă prima nu este cunoscută. |
| context | Problema și motivul pentru care este necesară decizia. |
| alternative | Opțiunile analizate și compromisurile principale. |
| decizie | Formulare scurtă, verificabilă și fără ambiguități. |
| motivare | De ce a fost aleasă această variantă. |
| impact | Documente, cod, date, calendar și cost afectate. |
| stare | Propusă, aprobată, înlocuită sau anulată. |
| înlocuiește | ID-ul deciziei anterioare, dacă există. |

# 9. Parametri administrativi și valori consemnate la pilot

| ID | Element | Regulă / stare |
| --- | --- | --- |
| O01 | Titlul academic final și datele complete pentru copertă. | Se completează la versiunea formală; nu blochează implementarea. |
| O02 | Termenul instituțional exact, data de pornire și orele disponibile săptămânal. | Calendarul de bază este 16 săptămâni; data exactă se completează administrativ. |
| O03 | Cele două modele și prețurile valabile. | Catalog inițial definit; identificatorii și tarifele efective se verifică și se îngheață la pilot. |
| O04 | Promptul, schema și parametrii finali. | Contract V1 definit în 06; valorile și hashurile efective se îngheață după pilot. |
| O05 | Testele statistice și intervalele de încredere. | Definite în protocolul 03, secțiunea 18. |
| O06 | Disponibilitatea și ponderea verificată de al doilea evaluator. | Recomandat minimum 20%; absența nu blochează și se raportează ca limitare. |
| O07 | Stilul bibliografic și formatul oficial al manuscrisului. | Se aplică ghidul oficial al facultății când este disponibil; nu afectează aplicația. |

# 10. Jurnal săptămânal

La finalul fiecărei săptămâni se adaugă o intrare scurtă, factuală, folosind structura următoare.

| Câmp | Întrebare de control |
| --- | --- |
| Săptămâna / perioada | Ce interval acoperă intrarea? |
| Obiectiv | Care a fost ieșirea principală planificată? |
| Realizat | Ce document, funcție, set de date sau analiză există efectiv? |
| Dovezi | Fișiere, versiuni, commituri, rulări sau capturi relevante. |
| Probleme | Ce a eșuat sau a întârziat și care este cauza cunoscută? |
| Decizii | Ce ID-uri Dxxx au fost adăugate sau modificate? |
| Surse | Ce ID-uri Sxx au fost citite sau citate? |
| Cost și timp | Ore lucrate, apeluri API și cost, când sunt relevante. |
| Următorul pas | Care este prima acțiune verificabilă a săptămânii următoare? |

# 11. Snapshot istoric înaintea consolidării 1.0

| Nr. | Document | Versiune | Conținut fixat |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Index proiect | 0.7 | F1 acceptată, F2 definită și pasul următor actualizat. |
| 01 | Planul cercetării | 0.1 | Tema, întrebări, ipoteze și contribuție. |
| 02 | Caiet de sarcini | 0.2 | Cerințe, cazuri de utilizare și acceptare. |
| 03 | Protocol experimental | 0.3 | Condiții, repetări, metrici și distribuția viewporturilor. |
| 04 | Catalog scenarii WCAG | 0.3 | 12 perechi BAD/GOOD, ground truth și viewporturi. |
| 05 | Registru experiment | 0.1 | Structura rulărilor și a evaluărilor. |
| 06 | Ghid implementare Codex | 0.3 | Contractul complet F2 pentru browser și PageSnapshot. |
| 07 | Plan disertație și calendar | 0.1 | Capitole, 16 săptămâni și porți de control. |
| 08 | Bibliografie și jurnal | 0.3 | Verificarea F1 și deciziile D027–D033 pentru F2. |

# 12. Procedura de actualizare

- Nu se șterge o decizie veche; se marchează «înlocuită» și se leagă decizia nouă.

- O sursă retrasă sau depășită rămâne în registru, cu starea și motivul actualizate.

- O schimbare aprobată care afectează conținutul crește versiunea documentului relevant.

- Indexul 00 se actualizează ori de câte ori apare un document sau se schimbă pasul următor.

- Înaintea pilotului se verifică sursele tehnice dinamice; înaintea predării se verifică toate citările.

- Copiile finale ale documentelor, datelor și jurnalului se păstrează împreună cu versiunea utilizată în experiment.

Starea proiectului: F1 este închisă în e606527, iar F2 este implementată și închisă în 5b32b2e9d194a156701c0d968147eddcbdd14764. Specificația F3–F7 este înghețată; următoarea activitate este executarea contractului master din secțiunea 23 a documentului 06.

# 13. Verificarea tehnică F1

F1 a fost implementată, verificată și acceptată. Nu au fost introduse funcționalități din F2–F7. Rezultatul a fost salvat într-un checkpoint Git reproductibil.

| Element | Valoare |
| --- | --- |
| Commit | e606527 |
| Mesaj | feat: checkpoint approved F1 foundation |
| Branch | master |
| Stare worktree | curat la momentul checkpointului |
| Rezultat teste | 11 teste; 0 failures; 0 errors; 0 skipped; BUILD SUCCESS |
| Bază locală | PostgreSQL 16.11 — healthy; volumul păstrat după oprirea controlată |
| Profil teste | H2 în memorie, fără PostgreSQL obligatoriu |

| Componentă | Versiune verificată |
| --- | --- |
| Java | 21.0.10 |
| Spring Boot | 3.5.5 |
| Maven | 3.9.11 |
| Thymeleaf | 3.1.3 |
| PostgreSQL JDBC | 42.7.7 |
| Hibernate | 6.6.26 |
| H2 | 2.3.232 |
| JUnit | 5.12.2 |

| Criteriu F1 | Dovadă | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| Build Maven / Java 21 | Wrapper-ul a compilat 19 surse cu release 21. | PASS |
| Pornire locală | Profil local, Tomcat 8080, PostgreSQL 16.11. | PASS |
| Teste H2 | Profil test și jdbc:h2:mem:accessibility. | PASS |
| Health | GET /actuator/health → 200, UP. | PASS |
| UI Thymeleaf | Randare MockMvc, formular, label și CSS responsive. | PASS |
| Validare URL | Blocate file:, localhost, loopback, privat, IPv6 local, metadata și user-info. | PASS |
| Secrete | Nu au fost găsite chei OpenAI sau tokenuri în proiect. | PASS |
| Structură modulară | Pachete domain, web, security, configurare și teste. | PASS |
| Contracte | Recorduri non-JPA; FN fără findingId; models endpoint testat. | PASS |
| Amânări | F2–F7 sunt enumerate explicit. | PASS |
| Reproductibilitate | mvnw, mvnw.cmd, properties și wrapper JAR. | PASS |
| Jurnal | Versiuni, comenzi și rezultate F1 consemnate. | PASS |

| Amânat | Fază |
| --- | --- |
| Playwright, DNS, redirecționări, browser, viewporturi și capturi | F2 |
| axe-core | F3 |
| OpenAI API și schema AI | F4 |
| Normalizare, PredictedFinding complet și hibrid | F5 |
| Persistarea analizelor și exporturile | F6 |
| Fixture-uri, ground truth, evaluări și repetări | F7 |

Observație de verificare: Docker Compose a fost validat și testat cu PostgreSQL. Aplicația a fost oprită grațios, containerul și rețeaua au fost eliminate controlat, iar volumul PostgreSQL a fost păstrat.

# 14. Definirea și aprobarea F2

La 1 septembrie 2026 a fost aprobat contractul F2 — Browser și snapshot, documentat integral în versiunea 0.3 a ghidului 06. F2 trebuie implementată peste checkpointul F1 și nu include axe-core, OpenAI, normalizare, persistare completă sau experiment.

| Zonă | Decizie F2 |
| --- | --- |
| Browser | Chromium headless, context izolat per run, service workers/downloads/popups blocate. |
| Determinism | en-US, UTC, deviceScaleFactor 1, light, reduced motion; diferența dintre condiții este viewportul. |
| Viewporturi | 1366×768; 390×844; 320×800 pentru S12 în locul mobilului. |
| Securitate | DNS și fiecare cerere verificate; DNS mixt blocat; maximum 5 redirecționări. |
| Stabilizare | DOMContentLoaded, fonturi max. 2 s, două cadre, 500 ms; fără networkidle. |
| Artefacte | page.html, aria.yaml, viewport.png, full-page.png, metadata.json, cu SHA-256. |
| Interacțiuni | Scenarii interne și versionate; maximum 20 de pași; eșecul produce PARTIAL. |
| Stări | SUCCESS, PARTIAL, BLOCKED, FAILED, cu erori structurate. |
| Limitare | Izolarea de rețea/container completează protecția față de DNS rebinding. |

Următorul checkpoint Git se creează numai după trecerea tuturor celor 15 criterii de acceptare F2 și după confirmarea explicită că F3 nu a fost începută.

# 15. Verificarea tehnică F2

F2 a fost implementată și verificată integral peste checkpointul F1. Nu a fost începută F3 înaintea checkpointului.

| Element | Rezultat consemnat |
| --- | --- |
| Commit | 5b32b2e9d194a156701c0d968147eddcbdd14764 |
| Mesaj | feat: checkpoint approved F2 browser snapshots |
| Părinte | e606527 |
| Branch | master |
| Teste | 30 teste Maven, 0 failures, 0 errors, 0 skipped; integrare Playwright 7/7 PASS |
| Runtime | Java 21.0.10; Playwright Java 1.61.0; Chromium 149.0.7827.55, revision 1228 |
| Stare Git | director curat; artefactele, cache-urile, binarele browser, temporarele și secretele nu sunt incluse |

# 16. Surse tehnice suplimentare

| ID | Sursă | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| S14 | Deque, axe-core Maven Playwright Java — https://github.com/dequelabs/axe-core-maven-html/blob/develop/playwright/README.md | Adaptor oficial Java pentru F3. |
| S15 | Deque, axe-core JavaScript API — https://github.com/dequelabs/axe-core/blob/develop/doc/API.md | Tags WCAG, rezultate și reguli. |
| S16 | Sonatype Maven Central, com.deque.html.axe-core:playwright — https://central.sonatype.com/artifact/com.deque.html.axe-core/playwright | Versiune și dependență Maven. |
| S17 | OpenAI, Structured model outputs — https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs | Schema strictă F4. |
| S18 | OpenAI, Images and vision — https://developers.openai.com/api/docs/guides/images-vision | Intrarea multimodală. |
| S19 | OpenAI, GPT-5 nano — https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5-nano | Capabilități și preț inițial. |
| S20 | OpenAI, GPT-4.1 nano — https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4.1-nano | Capabilități și preț inițial. |

# 17. Decizii finale de implementare

| ID | Decizie | Impact |
| --- | --- | --- |
| D034 | F3 rulează axe-core în aceeași pagină Playwright ca snapshotul, fără a doua navigare. | Captura și analiza au aceeași stare. |
| D035 | Profilul principal este WCAG_22_AA_V1 cu tags WCAG A/AA până la 2.2. | AAA, best-practice și experimental sunt excluse din principal. |
| D036 | Se păstrează violations, incomplete, passes și inapplicable; incomplete este separat. | Nu se inventează conformitate. |
| D037 | F4 folosește Responses API și SDK-ul Java oficial; modelele sunt configurabile. | Fără cheie sau model hardcodat în aplicație. |
| D038 | Catalogul inițial conține gpt-5-nano și gpt-4.1-nano. | Două modele mici pentru comparație; pot fi înlocuite prin config. |
| D039 | Condițiile principale sunt AI_TEXT și AI_MULTIMODAL; axe nu este trimis AI-ului. | Separă experimentul principal de analiza exploratorie. |
| D040 | Prompt V1, schema strictă V1 și context builder V1 sunt versionate; experimentul final nu folosește retry. | Reproductibilitate și măsurarea răspunsurilor invalide. |
| D041 | Prețurile sunt configurabile și înghețate în ExperimentConfigurationSnapshot. | Schimbarea tarifelor nu cere modificarea codului sau protocolului. |
| D042 | F5 normalizează per element; originale, normalizate și hibride rămân separate. | Trasabilitate completă. |
| D043 | Hibridul este axe + AI_MULTIMODAL pentru același caz/model/repetare. | Niciun apel AI redundant. |
| D044 | F6 folosește Flyway, PostgreSQL și H2; politica implicită a artefactelor este KEEP_ALL. | Schema și datele studiului sunt reproductibile. |
| D045 | F7 implementează 24 fixture-uri, 48 cazuri, 48 axe, 576 apeluri AI și 288 rezultate hibride. | Planul executabil corespunde protocolului. |
| D046 | Runnerul are dry-run, pilot, randomSeed, reluare și hard budget. | Experimentul este controlabil și sigur financiar. |
| D047 | Planul statistic folosește Wilson, bootstrap pereche, McNemar, Wilcoxon și Holm. | Închide analiza statistică înaintea datelor. |
| D048 | Al doilea evaluator este recomandat pe minimum 20%, dar lipsa lui nu blochează studiul. | Acordul se raportează când există; altfel se declară limitarea. |
| D049 | Experimentul plătit integral necesită confirmare explicită după estimarea costului. | Codex poate finaliza aplicația fără a consuma bugetul complet. |
| D050 | Ghidul 06 și protocolul 03 versiunea 1.0 sunt înghețate pentru F3-F7. | Nu se mai redefinește fiecare fază; se consemnează doar implementarea și deviațiile reale. |

# 18. Înghețarea documentației pentru implementare

La 1 septembrie 2026, protocolul 03 și ghidul 06 au fost consolidate la versiunea 1.0. F3-F7 pot fi implementate succesiv fără o nouă etapă de definire. Orice diferență de versiune a unei dependențe se rezolvă tehnic și se consemnează factual; schimbarea unui element experimental înghețat necesită decizie nouă și experiment separat.

Următorul punct tehnic de pornire este commitul F2 5b32b2e9d194a156701c0d968147eddcbdd14764.

Codex implementează F3-F7 în ordine și creează checkpoint după fiecare fază verificată.

Testele automate nu apelează serviciul plătit; smoke testul și pilotul sunt acțiuni explicite.

Suita finală de 576 apeluri nu este parte din verificarea implementării și nu pornește fără confirmare de buget.

# 19. Pachetul documentar înghețat — versiunea 1.0

| Document | Versiune | Schimbare |
| --- | --- | --- |
| 00 Index proiect | 1.0 | F2 închis; F3–F7 înghețate și pasul următor explicit. |
| 01 Planul cercetării | 1.0 | Tema, întrebările, ipotezele și contribuția sunt aliniate. |
| 02 Caiet de sarcini | 1.0 | Cerințe, acceptare și arhitectură conceptuală aprobate. |
| 03 Protocol experimental | 1.0 | Plan statistic, evaluare, pilot, buget și reguli pentru date lipsă. |
| 04 Catalog scenarii WCAG | 1.0 | 12 perechi BAD/GOOD și reguli de ground truth înghețate. |
| 05 Registru experiment | 1.0 | Foi, formule, modele și prețuri inițiale aliniate protocolului. |
| 06 Ghid implementare Codex | 1.0 | Specificații complete F3–F7 și contract master Codex. |
| 07 Plan disertație și calendar | 1.0 | Calendar, porți și pași actualizați de la checkpointul F2. |
| 08 Bibliografie și jurnal | 1.0 | Verificări F1–F2, surse, D034–D050 și înghețarea documentației. |

# 20. Verificarea tehnică F3

F3 a fost implementată peste checkpointul F2 și checkpointul documentar 4add2d6. axe-core rulează în aceeași instanță Page Playwright stabilizată folosită pentru snapshot, fără a doua navigare. Nu au fost introduse OpenAI, normalizarea F5, persistența F6 sau suportul experimental F7.

| Element | Rezultat consemnat |
| --- | --- |
| Branch / părinte tehnic | master; F2 5b32b2e9d194a156701c0d968147eddcbdd14764; documente 1.0 în 4add2d6 |
| Mesaj checkpoint F3 | feat: checkpoint approved F3 axe analysis; hashul este comunicat după crearea commitului |
| Build | Java 21.0.10; Spring Boot 3.5.5; Maven Wrapper 3.9.11; BUILD SUCCESS |
| Dependențe rezolvate | Playwright Java 1.61.0; com.deque.html.axe-core:playwright 4.13.0 |
| Profil axe | WCAG_22_AA_V1; wcag2a, wcag2aa, wcag21a, wcag21aa, wcag22aa; timeout 30 s |
| Teste complete | 42 teste în 14 clase; 0 failures; 0 errors; 0 skipped |
| Teste F3 focalizate | 12/12 PASS: fixture-uri locale, BAD/GOOD, noduri multiple, Shadow DOM, iframe, erori și UI |
| Executabilitate | 2/2 smoke tests PASS cu Tomcat real, port aleator și H2; GET / și GET /actuator/health |
| Artefacte | axe-results.json și axe-metadata.json, scriere atomică, cale relativă, dimensiune și SHA-256 |
| Apeluri externe / cost | 0 apeluri OpenAI; 0 cost; testele axe-core folosesc exclusiv server HTTP local controlat |
| Limitare de mediu | Docker daemon indisponibil. Pornirea Maven separată a încercat PostgreSQL local și a eșuat cu connection refused; verificarea executabilă a fost realizată reproductibil prin smoke testul Tomcat + H2. |
| Delimitare | F4–F7 nu sunt incluse în checkpointul F3. |

## 20.1 Comenzi și rezultate F3

| Comandă | Rezultat |
| --- | --- |
| mvnw.cmd -DskipTests compile | PASS — 73 surse compilate cu release 21 |
| mvnw.cmd -Dtest=AxeAnalysisIntegrationTest,PlaywrightAxeAnalysisAdapterTest,AxeAnalysisPropertiesTest,HomeControllerTest test | PASS — 12 teste F3 |
| mvnw.cmd test | PASS — 42 teste totale |
| mvnw.cmd -DskipTests dependency:tree -Dincludes=... | PASS — Playwright 1.61.0 și axe Playwright 4.13.0 |
| ExecutableApplicationSmokeTest | PASS — Tomcat real; UI 200; health 200/UP; oprire controlată de Spring Test |
| mvnw.cmd spring-boot:run cu profil test, port 18080 | FAIL de mediu — configurația de rulare a folosit PostgreSQL, iar Docker daemon nu era pornit; procesul s-a închis curat cu exit code 1 |

## 20.2 Matricea criteriilor de acceptare F3

| Criteriu F3 | Dovadă | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| 1. Aceeași pagină stabilizată; fără a doua navigare | StabilizedBrowserPagePort execută callbackul axe după crearea PageSnapshot; AxeAnalysisIntegrationTest verifică un singur GET al documentului principal și același snapshotId/contentHash. | PASS |
| 2. Profilul WCAG_22_AA_V1 | AxeAnalysisProperties și AxeAnalysisPropertiesTest fixează exact profilul și cele cinci tags aprobate. | PASS |
| 3. Versiunile adaptorului și motorului | pom.xml fixează 4.13.0; dependency:tree confirmă 4.13.0 și Playwright 1.61.0; rezultatul salvează adapterVersion și engineVersion; mismatch testat. | PASS |
| 4. Patru categorii și date complete de nod | AxeAnalysisResult păstrează violations, incomplete, passes, inapplicable; testele verifică target, html, failureSummary, impact și any/all/none cu relatedNodes. | PASS |
| 5. Rezultat și metadata atomice cu SHA-256 | AtomicArtifactStore publică axe-results.json și axe-metadata.json în storage/runs/{runId}/axe; integrarea recalculează dimensiunea și hashul. | PASS |
| 6. UI separă violations de incomplete și avertizează | AxeAnalysisController + home.html; HomeControllerTest verifică raportul tehnic și mesajul că rezultatul nu este certificare WCAG. | PASS |
| 7. F1–F2 verzi; teste F3 locale; fără F4–F7 | 42/42 teste PASS; servere HTTP locale; căutarea/starea Git nu conțin OpenAI, normalizare, Flyway/persistență F6 sau runner F7 în codul F3. | PASS |

## 20.3 Elemente amânate după F3

OpenAI Responses API, AI_TEXT, AI_MULTIMODAL, schema strictă, tokeni și cost — F4.

Normalizare, deduplicare, rezultat hibrid, filtre și raport agregat — F5.

Flyway, persistență PostgreSQL, istoric, repetare și exporturi — F6.

Cele 24 fixture-uri finale, ground truth, runner, evaluare și metrici — F7.

# 21. Verificarea tehnică F4

F4 a fost implementată exclusiv peste checkpointul F3 8bcdd30867c280b58fff74a884a82bc855ec1a78. Integrarea folosește SDK-ul Java oficial OpenAI și Responses API, dar toate testele au rulat cu adaptor fals sau server HTTP local. Nu a fost transmisă nicio cerere către serviciul OpenAI și costul testării a fost zero. Normalizarea F5, persistența F6 și suportul experimental F7 nu sunt incluse.

| Element | Rezultat consemnat |
| --- | --- |
| Branch / părinte tehnic | master; F3 8bcdd30867c280b58fff74a884a82bc855ec1a78 |
| Mesaj checkpoint F4 | feat: checkpoint approved F4 AI analysis; hashul este comunicat după commit |
| Build | Spring Boot 3.5.5; Maven Wrapper 3.9.11; compilare release Java 21; runtime de test Java 25.0.1; BUILD SUCCESS |
| Dependență AI | SDK oficial com.openai:openai-java:4.55.0, versiune fixată în pom.xml |
| Contracte versionate | PROMPT_ACCESSIBILITY_V1; AI_FINDINGS_SCHEMA_V1; PAGE_CONTEXT_V1 |
| Modele active | GPT5_NANO → gpt-5-nano; GPT41_NANO → gpt-4.1-nano; capabilități și tarife în configurație |
| Teste complete | 51 teste în 18 clase; 0 failures; 0 errors; 0 skipped |
| Executabilitate | 2/2 smoke tests PASS cu Tomcat real, port aleator și H2; GET / și GET /actuator/health |
| Apeluri externe / cost | 0 apeluri OpenAI; 0 cost; adaptor fals și server HTTP local controlat |
| Artefacte | request.json, response.json, parsed.json și metadata.json în storage/runs/{runId}/ai, scriere atomică și SHA-256 |
| Siguranță | Cheia este numai server-side; lipsa cheii blochează rețeaua; UI cere confirmare explicită și plafon de cost |
| Delimitare | F5–F7 nu sunt incluse în checkpointul F4. |

## 21.1 Comenzi și rezultate F4

| Comandă | Rezultat |
| --- | --- |
| mvnw.cmd -DskipTests compile | PASS — sursele F1–F4 compilate cu release 21 |
| mvnw.cmd -Dtest=AiResponseValidatorTest,PageContextBuilderV1Test,DefaultRunAiAnalysisServiceTest,OpenAiResponsesAdapterTest test | PASS — 8 teste F4 focalizate |
| mvnw.cmd test | PASS — 51 teste totale în aproximativ 2 minute |
| OpenAiResponsesAdapterTest | PASS — server HTTP local; Responses API, JSON Schema strict, imagine detail=high, usage și x-request-id |
| ExecutableApplicationSmokeTest | PASS — Tomcat real; UI 200; health 200/UP; oprire controlată de Spring Test |

## 21.2 Matricea criteriilor de acceptare F4

| Criteriu F4 | Dovadă | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| 1. SDK oficial și Responses API izolate prin port; cheia numai server-side | pom.xml fixează openai-java 4.55.0; AiAnalysisPort separă aplicația; OpenAiResponsesAdapterTest verifică endpointul local, Authorization și blocarea fără cheie. | PASS |
| 2. Catalog configurabil și schimbarea modelului fără cod | AiAnalysisProperties mapează catalogul YAML; GET /api/v1/models returnează numai modelele active; UI construiește selectorul din catalog. | PASS |
| 3. AI_TEXT și AI_MULTIMODAL folosesc același snapshot și context versionat, fără axe | PageContextBuilderV1 este determinist și sanitizat; testele verifică lipsa capturii la text, data URL viewport.png la multimodal și absența axe-results. | PASS |
| 4. Schema strictă, validare locală, răspuns brut/invalid păstrat și retry diferențiat | AI_FINDINGS_SCHEMA_V1 are additionalProperties=false și limite; AiResponseValidator verifică inclusiv WCAG/confidence; APP_DEFAULT_V1 face max. 1 retry, EXPERIMENT_V1 zero. | PASS |
| 5. Tokeni, latență, cost, requestId și erori; estimare vizibilă înainte de apel | AiUsage/AiCostCalculator, metadata.json și x-request-id; GET /api/v1/analyses/estimate aplică marjă 20%; UI afișează estimarea și impune plafon. | PASS |
| 6. Teste fără cost și regresie F1–F3 verde | 51/51 teste PASS; adaptor fals și server local; 0 apeluri OpenAI; Playwright, axe-core, MockMvc și smoke tests rămân verzi. | PASS |

## 21.3 Elemente amânate după F4

Normalizare, deduplicare, proveniență AXE_ONLY/AI_ONLY/BOTH, hibrid și raport agregat — F5.

Flyway, entități JPA, istoric, repetare și exporturi JSON/CSV — F6.

Fixture-urile finale, ground truth, runner, evaluări și metrici — F7.

Apelurile reale și validarea tarifelor efective — pilot, numai după confirmarea explicită a unei acțiuni plătite.

# 22. Verificarea tehnică F5

F5 a fost implementată exclusiv peste checkpointul F4 1f9f0482a22f57f59e70e25dd6f2f53be0e03c36. Rezultatele axe-core și AI rămân imuabile, iar normalizarea produce colecții canonice separate și trasabile. Hibridul combină numai axe cu AI_MULTIMODAL și nu efectuează niciun apel AI. Persistența F6 și suportul experimental F7 nu sunt incluse.

| Element | Rezultat consemnat |
| --- | --- |
| Branch / părinte tehnic | master; F4 1f9f0482a22f57f59e70e25dd6f2f53be0e03c36 |
| Mesaj checkpoint F5 | feat: checkpoint approved F5 normalized reporting; hashul este comunicat după commit |
| Versiuni | NORMALIZER_V1; HYBRID_MATCHER_V1; prag localizare cross-source 0,75 |
| Teste complete | 60 teste în 22 clase; 0 failures; 0 errors; 0 skipped |
| Teste F5 focalizate | 9 verificări noi: normalizare, chei deterministe, deduplicare, hibrid, ambiguități, PARTIAL, filtre, axe smoke, reflow/focus/target size |
| Executabilitate | Tomcat real + H2; GET / și GET /actuator/health PASS; smoke axe-core propriu PASS |
| Trasabilitate | Fiecare constatare păstrează sourceRefs, rawReference, findingKey, elementFingerprint, duplicateCount și versiunile algoritmilor |
| Hibrid | AXE + AI_MULTIMODAL pentru același snapshot/viewport/caz/model/repetare; additionalAiCalls=0; ambiguitățile rămân separate |
| Raport | Configurație, snapshoturi, componente, PARTIAL, sumar, proveniență, limitări, timp, tokeni, cost, filtre și comparație pe viewport |
| Apeluri externe / cost | 0 apeluri OpenAI; 0 cost suplimentar; testele folosesc date locale controlate |
| Delimitare | Nu există entități JPA, Flyway, istoric/export F6 sau runner/fixture-uri F7 în checkpointul F5. |

## 22.1 Comenzi și rezultate F5

| Comandă | Rezultat |
| --- | --- |
| mvnw.cmd -DskipTests compile | PASS — F1–F5 compilează cu release Java 21 |
| mvnw.cmd -Dtest=FindingNormalizerV1Test,HybridFindingCombinerV1Test,NormalizedReportAssemblerTest,ApplicationAccessibilitySmokeTest test | PASS — 8 teste F5 focalizate |
| mvnw.cmd -Dtest=HomeControllerTest test | PASS — 5 teste MockMvc, inclusiv raportul PARTIAL și filtrele |
| mvnw.cmd test | PASS — 60 teste totale în 22 clase |
| ApplicationAccessibilitySmokeTest | PASS — zero violations axe pentru pagina principală; reflow 320 px; focus vizibil; target size minimum 24 px |

## 22.2 Matricea criteriilor de acceptare F5

| Criteriu F5 | Dovadă | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| 1. Fiecare nod axe și finding AI este trasabil la original | FindingNormalizerV1 produce câte o intrare înainte de deduplicare și păstrează sourceRefs, sourceId, itemIndex și rawReference; testele verifică ambele surse. | PASS |
| 2. Normalizare deterministă și chei identice pentru intrări identice | NORMALIZER_V1 calculează fingerprint și findingKey prin SHA-256 și UUID name-based; testul compară rulări repetate și separă viewporturile. | PASS |
| 3. Deduplicare și matching versionate, explicabile și testate | Duplicatele intra-source păstrează toate referințele; HYBRID_MATCHER_V1 salvează componentele scorului și pragul 0,75; ambiguitățile nu sunt forțate. | PASS |
| 4. Hibrid exclusiv axe + AI_MULTIMODAL, fără apel nou | Combinerul respinge AI_TEXT, cere același snapshot/viewport și expune additionalAiCalls=0; testele verifică AXE_ONLY/AI_ONLY/BOTH. | PASS |
| 5. Raport, filtre și comparație viewport inclusiv PARTIAL | NormalizedReportAssembler păstrează componentele valide și erorile; filtrează viewport/metodă/model/source/WCAG/severitate/stare; UI oferă filtre și tabel de comparație separat. | PASS |
| 6. UI responsive/tastatură și smoke axe; F1–F4 verzi | 60/60 teste PASS; ApplicationAccessibilitySmokeTest validează axe, 320 px, focus și target size; MockMvc validează semantic raportul și live status. | PASS |

## 22.3 Elemente amânate după F5

Flyway, entități JPA, PostgreSQL/H2 persistence adapters, istoric, repetare și export JSON/CSV — F6.

Fixture-urile finale, ground truth, runner dry-run/pilot/final, evaluări și metrici — F7.

Clasificarea TP/FP/FN/TN rămâne exclusiv în ExperimentEvaluation și nu este realizată de normalizator.

# 23. Verificarea tehnică F6

F6 a fost implementată exclusiv peste checkpointul F5 a728c629e851091a1b52b487fdccfa80d700cedf. Metadatele și rezultatele procesate sunt persistate relațional, iar artefactele mari rămân în sistemul de fișiere și sunt referite prin cale relativă, dimensiune, SHA-256 și metadate de producător. F7 nu este inclusă în acest checkpoint.

| Element | Rezultat consemnat |
| --- | --- |
| Branch / părinte tehnic | master; F5 a728c629e851091a1b52b487fdccfa80d700cedf |
| Mesaj checkpoint F6 | feat: checkpoint approved F6 persistence exports; hashul este comunicat după commit |
| Runtime și target | Runtime verificare: OpenJDK 25.0.1; target Maven: Java 21; Spring Boot 3.5.5 |
| Dependențe F6 | Flyway 11.7.2; PostgreSQL JDBC 42.7.7; H2 2.3.232; Testcontainers 1.21.3; JUnit Jupiter 5.12.2 |
| Baze verificate | H2 2.3.232 în MODE=PostgreSQL și PostgreSQL 16.11 din postgres:16-alpine |
| Teste implicite complete | 71 teste în 26 clase; 0 failures; 0 errors; 0 skipped |
| Integrare PostgreSQL separată | 1 test; 0 failures; 0 errors; 0 skipped; schemă goală migrată la V1 și round-trip real |
| Executabilitate locală | Docker Compose PostgreSQL healthy; profil local pornit; Tomcat 8080; GET /actuator/health = UP; oprire controlată |
| Migrare | V1__create_research_schema.sql; 11 tabele logice; UUID; UTC; enum text; unicități; FK; optimistic locking; ddl-auto=validate |
| Artefacte | Filesystem atomic; bază cu referință relativă, MIME, dimensiune, SHA-256 și producerVersion; path traversal și alterarea hashului respinse |
| Istoric și repetare | Filtre dată/URL/metodă/model/stare, paginare 1–100 și sortare stabilă; repetarea creează analysisId/runId noi și parentAnalysisId |
| Restart | Rulările rămase RUNNING sunt marcate ABANDONED cu APP_RESTARTED; nu se inventează SUCCESS |
| Export | JSON RESEARCH_EXPORT_SCHEMA_V1/EXPORT_V1; CSV findings/evaluations/runs UTF-8 RFC 4180; zecimale cu punct; FN/TN fără findingId; secrete eliminate |
| Retenție | KEEP_ALL; fără endpoint sau job de ștergere automată; volumul Docker Compose nu a fost șters |
| Apeluri externe / cost | 0 apeluri OpenAI și 0 cost; au fost folosite numai servicii locale și imagini Docker publice |

## 23.1 Comenzi și rezultate F6

| Comandă | Rezultat |
| --- | --- |
| mvnw.cmd -Dtest=ResearchPersistenceServiceTest,ResearchExportServiceTest,ArtifactIntegrityServiceTest,HistoryExportControllerTest test | PASS — 11 teste F6 focalizate |
| mvnw.cmd -Dtest=PostgresqlFlywayContainerIT test | BUILD SUCCESS, dar test omis: Testcontainers a folosit implicit Docker API 1.32, sub minimul 1.41 al daemonului |
| mvnw.cmd -Dapi.version=1.41 -Dtest=PostgresqlFlywayContainerIT test | PASS — 1/1 executat, 0 skipped; PostgreSQL 16.11 și Flyway V1 de la zero |
| docker compose up -d | PASS — responsive-accessibility-ai-postgres healthy |
| SPRING_PROFILES_ACTIVE=local; mvnw.cmd spring-boot:run | PASS — PostgreSQL local, Flyway, Hibernate validate și Tomcat au pornit |
| GET http://127.0.0.1:8080/actuator/health | PASS — {status:UP} |
| oprire aplicație; docker compose down | PASS — aplicația, containerul și rețeaua proiectului oprite; volumul păstrat |
| mvnw.cmd test | PASS — 71 teste totale în 26 clase; 0 failures/errors/skipped |
| mvnw.cmd -DskipTests package | PASS — JAR executabil responsive-accessibility-ai-0.1.0-SNAPSHOT.jar generat |

## 23.2 Matricea criteriilor de acceptare F6

| Criteriu F6 | Dovadă | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| 1. Flyway construiește PostgreSQL de la zero | PostgresqlFlywayContainerIT a pornit postgres:16-alpine gol, a aplicat V1 și a verificat versiunea și round-trip-ul. | PASS |
| 2. H2 rapid și suită locală PostgreSQL | H2 migrează în suita implicită; integrarea PostgreSQL a fost executată separat 1/1, iar profilul local Docker Compose a răspuns health UP. | PASS |
| 3. Round-trip pentru analize, rulări, snapshoturi, findings, configurații și evaluări | ResearchPersistenceServiceTest verifică agregatul complet, inclusiv raw_result, artefacte, normalizare, ground truth și FN fără findingId; PostgreSQL verifică analiza reală. | PASS |
| 4. Istoric, paginare și repetare fără suprascriere | Testele verifică filtrele și limitele, ID-uri noi, parentAnalysisId, configurație copiată și conservarea analizei sursă. | PASS |
| 5. JSON și trei CSV stabile, fără secrete | Exportul JSON este byte-stable și versionat; cele trei CSV au antete stabile, CRLF, UTF-8, escaping RFC 4180, zecimale cu punct și câmp findingId gol pentru FN/TN. | PASS |
| 6. Hash/cale, KEEP_ALL și regresie F1–F5 | ArtifactIntegrityServiceTest respinge traversal și conținut alterat; configurația și README consemnează KEEP_ALL; 71/71 teste F1–F6 PASS. | PASS |

## 23.3 Elemente amânate după F6

Fixture-urile finale BAD/GOOD, importul catalogului ground truth și validarea celor 24 de pagini — F7.

Runnerul dry-run/pilot/final, randomizarea, reluarea idempotentă, plafonul financiar și manifestul final — F7.

Calculul metricilor experimentale, acordul inter-evaluator și exportul pachetului de cercetare — F7.

Orice apel OpenAI real rămâne interzis până la confirmarea explicită a unei acțiuni plătite.

# 24. Verificarea tehnică F7

F7 a fost implementată exclusiv peste checkpointul F6 6498ffddf3cb91f3181a656085c321ec9d16d9f2. Catalogul controlat, ground truth-ul, runnerul reproductibil, evaluarea umană, metricile statistice și exportul experimental sunt implementate. Experimentul plătit integral nu a fost lansat și nu s-a efectuat niciun apel OpenAI real.

| Element | Rezultat consemnat |
| --- | --- |
| Branch / părinte tehnic | master; F6 6498ffddf3cb91f3181a656085c321ec9d16d9f2 |
| Mesaj checkpoint F7 | feat: checkpoint approved F7 benchmark experiment; hashul este comunicat după commit |
| Runtime și target | Runtime verificare: OpenJDK 25.0.1; target Maven: Java 21; Spring Boot 3.5.5 |
| Dependențe importante | Playwright Java 1.55.0; axe-core Playwright 4.13.0; OpenAI Java 4.55.0; Flyway 11.7.2; PostgreSQL JDBC 42.7.7; H2 2.3.232; Testcontainers 1.21.3; JUnit Jupiter 5.12.2 |
| Benchmark | 12 scenarii × BAD/GOOD = 24 fixture-uri locale; 48 cazuri: 24 desktop, 22 mobile, 2 REFLOW_320; fără resurse externe |
| Versiuni și hashuri | BENCHMARK_FIXTURE_V1, GROUND_TRUTH_V1 și interactionScenarioVersion; SHA-256 stabil per fixture; catalog validat la pornire |
| Ground truth | 48 de intrări distincte generate și sincronizate idempotent în baza de date la crearea planului; versiunea/hashul diferit este respins |
| Plan complet | 48 axe; 288 AI_TEXT; 288 AI_MULTIMODAL; 576 apeluri AI; 288 hibrid; 912 pași în manifest |
| Pilot | S01 și S04 implicit: 8 cazuri, 8 axe, 48 AI_TEXT, 48 AI_MULTIMODAL și 48 hibrid; plan persistent separat |
| Control operațional | randomSeed determinist, concurență AI exact 1, hard budget înainte de apel, rezervare/finalizare, reluare din stările persistate și reconciliere explicită pentru RUNNING |
| Dry-run | Plan și cost maxim generate fără browser și fără API; REST verificat cu browserStarted=false și apiCalled=false |
| Evaluare | Decizii individuale și adjudecate separate, mod blind, audit; FN/TN acceptate fără findingId; adjudecarea păstrează ID-urile sursă |
| Metrici și statistici | TP/FP/FN/TN/DUP/OV, precision, recall, F1, specificity, cost/TP, invalid rate, medii și Jaccard; Wilson 95%, bootstrap pereche 10.000, McNemar, Wilcoxon, Holm, Cohen kappa și weighted kappa |
| Export | Pachet JSON versionat cu configurație înghețată, manifest, evaluări și metrici; rezultatele sunt regenerabile |
| Migrare | V2__create_experiment_runner_schema.sql adaugă experiment_plan, experiment_execution și evaluation_decision; H2 și PostgreSQL 16.11 verificate |
| Teste | 82 teste implicite în 31 clase; 0 failures; 0 errors; 0 skipped; plus 1/1 integrare PostgreSQL separată PASS |
| Executabilitate locală | PostgreSQL Compose healthy; Flyway V1→V2; profil local, Tomcat 8080 și health UP; /experiment 200; manifest 24/48; oprire controlată |
| Apeluri externe / cost | 0 apeluri OpenAI și 0 cost; suita plătită de 576 apeluri nu a fost pornită |

## 24.1 Comenzi și rezultate F7

| Comandă | Rezultat |
| --- | --- |
| mvnw.cmd -Dtest=BenchmarkCatalogTest,ExperimentRunnerServiceTest,StatisticalAnalysisTest,EvaluationMetricsIntegrationTest,ExperimentControllerTest test | PASS după corectarea serializării câmpului derivat plannedAiCalls |
| mvnw.cmd -Dapi.version=1.41 -Dtest=PostgresqlFlywayContainerIT test | PASS în raportul Surefire — 1/1, PostgreSQL 16.11 și Flyway V1+V2 de la zero; containerul temporar a fost eliminat |
| mvnw.cmd test | PASS final — 82 teste în 31 clase; 0 failures/errors/skipped; include Playwright, axe-core și smoke tests |
| docker compose up -d postgres | PASS — responsive-accessibility-ai-postgres healthy |
| mvnw.cmd spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=local | PASS — PostgreSQL 16.11, Flyway a migrat V1→V2, Hibernate validate și Tomcat 8080 |
| GET /actuator/health; GET /experiment; GET /api/v1/benchmark/manifest | PASS — UP; HTTP 200; 24 fixture-uri și 48 cazuri |
| POST /api/v1/experiments/dry-run | PASS — 48 axe, 576 AI, 288 hibrid; browserStarted=false; apiCalled=false |
| oprire aplicație; docker compose down | PASS — aplicația, containerul și rețeaua proiectului oprite; volumul păstrat |
| mvnw.cmd -DskipTests package | PASS — JAR executabil responsive-accessibility-ai-0.1.0-SNAPSHOT.jar generat |

## 24.2 Matricea criteriilor de acceptare F7

| Criteriu F7 | Dovadă | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| 1. Exact 24 fixture-uri locale BAD/GOOD și 48 cazuri | BenchmarkCatalogTest verifică 12×2 rute, 24 desktop, 22 mobile și 2 reflow; răspunsurile celor 24 rute nu conțin resurse externe. | PASS |
| 2. Ground truth și fixture-uri versionate, validate și cu hash | Catalog JSON validat la pornire, versiuni înghețate și SHA-256; runnerul sincronizează idempotent toate cele 48 intrări și respinge conflictul de identitate. | PASS |
| 3. Dry-run exact 576 AI, 48 axe și 288 hibrid | Testele serviciului și REST, plus verificarea locală, confirmă 48/288/288/288 și browser/API false. | PASS |
| 4. Pilot separat; oprire și reluare idempotentă | Plan PILOT distinct cu 152 pași; chei și UUID-uri deterministe; unicitate în DB; resume păstrează RUNNING/SUCCESS și nu rezervă din nou pașii finalizați. | PASS |
| 5. Hard budget, seed, concurență și configurație înghețată/exportată | Testele opresc înaintea depășirii bugetului, impun concurență 1 și verifică manifestul determinist; exportul include configurația și hashul. | PASS |
| 6. FN/TN fără findingId; evaluări individuale/adjudecate | EvaluationMetricsIntegrationTest verifică findingId opțional, blind, decizii separate și adjudecare cu cel puțin două decizii sursă. | PASS |
| 7. Metrici/export regenerabile; regresie și documentație | Testele statistice și de integrare verifică metricile/exportul; 82/82 teste F1–F7 PASS; README și jurnal actualizate. | PASS |
| 8. Nicio suită plătită fără confirmare explicită | API-ul FINAL răspunde conflict fără confirmare; rezervarea AI o cere separat; nu a fost efectuat niciun apel OpenAI real. | PASS |

## 24.3 Elemente rămase după implementarea F7

Executarea pilotului cu modelele și tarifele efective aprobate; această operație produce cost și necesită confirmare explicită.

Înghețarea configurației finale pe baza pilotului și apoi, separat, aprobarea bugetului pentru cele 576 de apeluri AI.

Introducerea evaluărilor umane, adjudecarea unde este disponibil al doilea evaluator și regenerarea rezultatelor statistice finale.

Randarea vizuală a documentului DOCX rămâne dependentă de instalarea LibreOffice; verificarea structurală este efectuată cu python-docx.